Informe de cierre del proyecto

Sistema de Gestión del Centro Técnico de Bicicletas

1. Datos generales del proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión del Centro Técnico de Bicicletas |
| Cliente / destinatario | Club ciclista |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de sistema de información |
| Tecnología principal | Java, base de datos y conexión HTTPS |
| Fecha de inicio | 2 de junio de 2026, según el enunciado del proyecto |
| Fecha de cierre prevista en cronograma | 23 de marzo de 2027 |
| Responsable principal | Jefe de Proyecto / Arquitecto de Sistemas |
| Documento de cierre | Informe final de cierre del proyecto |

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación para gestionar bicicletas, dueños, cursos, pólizas de seguro, consultas externas a fabricantes e informes del centro técnico. El sistema debe trabajar en línea, actualizar la información de forma inmediata y permitir el acceso mediante protocolo HTTPS.

Observación de coherencia: en el enunciado aparece como inicio el 2 de junio de 2026, mientras que el cronograma aportado comienza el 2/6/2025 y finaliza el 23/3/2027. Para el informe final conviene unificar esa fecha antes de entregarlo.

2. Alcance y objetivos originales

El objetivo original del proyecto era desarrollar un sistema que permitiera gestionar de forma centralizada la actividad del centro técnico de bicicletas. El alcance incluía el alta de bicicletas y dueños, la gestión de menores con tutor, la consulta de bicicletas por marca, la conexión con la base de datos externa de fabricantes, la gestión de cursos, el registro de pólizas y la generación de informes.

Los objetivos principales fueron:

- Registrar y consultar bicicletas, dueños, cursos y pólizas.

- Gestionar la relación entre bicicletas y varios dueños.

- Consultar garantías en una base de datos externa de fabricantes.

- Generar listados e informes útiles para el centro.

- Desarrollar el sistema en Java, con base de datos amplia y acceso mediante HTTPS.

- Planificar el proyecto con tareas, recursos, hitos, costes y seguimiento.

3. Cumplimiento del alcance y trabajo pendiente

El alcance previsto se considera cumplido, ya que el sistema cubre las funcionalidades principales definidas en el enunciado y en el Project Charter. Se han contemplado las 10 funciones principales del sistema, incluyendo altas, consultas, listados, cursos, pólizas e informes.

| Elemento del alcance | Estado |
| --- | --- |
| Alta de bicicletas y dueños | Completado |
| Gestión de menores y tutores | Completado |
| Consulta de bicicletas por marca | Completado |
| Consulta externa a fabricantes | Completado |
| Listado completo de bicicletas | Completado |
| Gestión de cursos | Completado |
| Registro de participación y superación de cursos | Completado |
| Registro de pólizas | Completado |
| Informe por marca y coste medio de pólizas | Completado |
| Acceso en línea mediante HTTPS | Completado |

No se identifica trabajo funcional pendiente relevante. El cierre queda condicionado a la aceptación formal del sistema y a la entrega de la documentación final.

4. Esfuerzo y duración frente a la propuesta

El proyecto se estructuró en fases de requisitos, configuración tecnológica, planificación del desarrollo, modelado, implementación, verificación y validación, paso a producción y cierre. La WBS está alineada con MÉTRICA v3, cubriendo análisis, diseño, construcción, implantación y aceptación del sistema.

Según el cronograma aportado, las actividades finales fueron:

| Actividad final | Fecha prevista |
| --- | --- |
| Pruebas de esfuerzo | 02/03/2027 - 05/03/2027 |
| Sesiones de presentación | 02/03/2027 - 16/03/2027 |
| Aceptación del sistema | 05/03/2027 - 10/03/2027 |
| Implantación del sistema | 16/03/2027 - 23/03/2027 |
| Fin del proyecto | 23/03/2027 |

Por tanto, el cierre se realiza una vez completadas las pruebas, la presentación al cliente, la aceptación y la implantación del sistema.

5. Hitos clave del proyecto

| Hito | Resultado |
| --- | --- |
| Especificación de requisitos del sistema | Finalizada y aprobada |
| Plan de desarrollo publicado | Finalizado |
| Modelo de datos y diseño del sistema | Finalizado |
| Implementación de componentes software | Finalizada |
| Verificación y validación | Realizada |
| Pruebas de esfuerzo | Realizadas |
| Presentación del sistema | Realizada |
| Acta de aceptación | Preparada para firma |
| Sistema implantado | Implantado |
| Informe de cierre | Elaborado |

Estos hitos permiten justificar que el proyecto ha pasado por todas las fases necesarias antes del cierre formal.

6. Resumen de coste y desempeño

El proyecto utilizó perfiles de Sistemas y Desarrollo: arquitecto de sistemas, administrador de base de datos, soporte técnico, experto en pruebas, programador senior, programador junior y consultor externo. Las tarifas previstas fueron de 80 €/h para arquitecto, administrador BD y experto en pruebas; 70 €/h para soporte técnico y programador senior; 50 €/h para programador junior; y 100 €/h para el consultor externo. Además, cada reunión mensual incluye 50 € de sala y 20 € de transporte.

| Área de desempeño | Valoración de cierre |
| --- | --- |
| Tiempo | Controlado según cronograma final |
| Coste | Debe compararse con el coste real ejecutado |
| Alcance | Completado |
| Calidad | Validado mediante pruebas y aceptación |
| Recursos | Gestionados mediante planificación y matriz RACI |
| Seguimiento | Reuniones mensuales e informes de control |

No se introduce un importe final inventado porque en la documentación no aparece un coste real ejecutado. Para cerrarlo al 100 %, habría que añadir el coste real y compararlo con el presupuesto planificado.

7. Criterios de cierre y KPIs

Los criterios de cierre se basan en el cumplimiento del alcance, la aceptación del sistema, la resolución de defectos, el control de riesgos y la entrega de los productos finales. Los KPIs definidos cubren tiempo, coste, alcance, calidad, recursos humanos, comunicaciones y riesgos.

| Criterio / KPI | Objetivo | Estado de cierre |
| --- | --- | --- |
| % de requisitos implementados | 100 % | Cumplido |
| % de entregables completados | 100 % | Cumplido |
| Acta de aceptación firmada | Sí | Pendiente de firma formal |
| % de defectos resueltos | ≥ 95 % | Cumplido si las pruebas se cierran sin defectos críticos |
| % de reuniones realizadas | 100 % | Cumplido según planificación |
| % de riesgos con plan de mitigación | 100 % | Cumplido |
| Desviación presupuestaria | ≤ ±10 % | Pendiente de confirmar con coste real |

8. Gestión de riesgos

Durante el proyecto se identificaron riesgos relacionados con retrasos en el diseño, sobreasignación de recursos, dependencias incorrectas, indisponibilidad de perfiles clave, retrasos en el camino crítico, errores de estimación, problemas en verificación y validación, falta de salas y dependencia del consultor externo.

Los riesgos más relevantes para el cierre fueron:

| Riesgo | Impacto | Gestión realizada |
| --- | --- | --- |
| Sobreasignación de recursos | Alto | Revisión de cargas y reasignación de tareas |
| Retrasos en camino crítico | Alto | Seguimiento en reuniones mensuales |
| Problemas en verificación y aceptación | Alto | Definición de pruebas y criterios de aceptación |
| Dependencia del consultor externo | Medio | Planificación previa de su participación |
| Errores de estimación | Medio | Revisión y ajuste del cronograma |

La gestión de riesgos ha sido adecuada porque cada riesgo identificado cuenta con una acción de mitigación y un responsable asignado.

9. Beneficios logrados

Con el cierre del proyecto se obtiene un sistema que mejora la gestión diaria del centro técnico. Los principales beneficios son:

- Centralización de la información de bicicletas, dueños, cursos y pólizas.

- Mejora en la consulta de garantías mediante conexión con fabricantes.

- Reducción de errores al trabajar con información actualizada en línea.

- Mayor trazabilidad de cursos, participantes y superaciones.

- Generación de informes útiles para la gestión del centro.

- Preparación del sistema para trabajar en varias localizaciones.

Estos beneficios están directamente relacionados con las necesidades funcionales descritas en el enunciado del proyecto.

10. Lecciones aprendidas / observaciones de mejora

Las principales lecciones aprendidas son:

- Es necesario revisar la coherencia entre el enunciado y el cronograma, especialmente en las fechas de inicio.

- La definición temprana del plan de pruebas ayuda a reducir problemas en la aceptación final.

- La matriz RACI facilita el reparto de responsabilidades y evita dudas sobre quién ejecuta y quién aprueba.

- El seguimiento mensual es necesario para controlar retrasos, costes y riesgos.

- La planificación debe revisar de forma continua las sobreasignaciones de recursos.

Como mejora, se recomienda que en futuros proyectos el coste real, el presupuesto inicial y la desviación final queden recogidos en una tabla de cierre.

11. Propietario de productos y entregables

El propietario funcional del producto es el Club Ciclista, como cliente final del sistema. La responsabilidad técnica del cierre recae en el equipo del proyecto, especialmente en el Arquitecto de Sistemas y el Soporte Técnico, según las responsabilidades asignadas en la matriz RACI.

| Entregable | Responsable / propietario |
| --- | --- |
| Sistema de gestión implantado | Club Ciclista / Arquitecto de Sistemas |
| Base de datos del sistema | Administrador BD |
| Componentes software | Programador Senior / Programador Junior |
| Pruebas y evidencias de validación | Experto en Pruebas |
| Sesiones de presentación y formación | Soporte Técnico |
| Acta de aceptación | Club Ciclista / Jefe de Proyecto |
| Informe de cierre | Jefe de Proyecto / Arquitecto de Sistemas |

12. Aprobación formal del cierre

Una vez revisados los entregables, validados los resultados y aceptado el sistema, se propone el cierre formal del proyecto. La aprobación implica que el cliente acepta el sistema implantado y que el equipo de proyecto da por finalizadas las actividades planificadas.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto |  |  |  |
| Jefe de Proyecto |  |  |  |
| Representante del Club Ciclista |  |  |  |

Con esta aprobación se da por cerrado el proyecto Sistema de Gestión del Centro Técnico de Bicicletas.