A: Dirección del Club Ciclista

De: Gerente del Proyecto

Fecha: 23 de marzo de 2027

Asunto: Cierre del Proyecto del Centro Técnico

1. Datos generales del proyecto

Este documento formaliza el cierre del proyecto "Sistema de gestión de un centro técnico para bicicletas", iniciado el 2 de junio de 2026 y finalizado hoy, 23 de marzo de 2027.

2. Alcance y objetivos originales

El proyecto consistía en programar una aplicación web interactiva en Java bajo protocolo HTTPS para llevar el control de bicicletas, dueños (adultos y menores), seguros, cursos y conexión con la base de datos de garantías de los fabricantes.

3. Cumplimiento del alcance y trabajo pendiente

Se desarrollaron e instalaron las 10 funciones del alcance original. No se registran tareas pendientes ni retrasadas al día de hoy. El sistema está 100% operativo.

4. Esfuerzo y duración frente a la propuesta

El proyecto se completó en los 10 meses previstos, descontando los días festivos y las vacaciones de agosto y navidad. Los picos de sobreasignación de los programadores se resolvieron ajustando el calendario de tareas.

5. Hitos clave del proyecto

Las entregas más importantes fueron la especificación de requisitos (ERS), el modelo de base de datos, los módulos de código software, las pruebas del sistema y la implantación definitiva en el club.

6. Resumen de coste y desempeño

El presupuesto general se cumplió. Como dato específico de control, las 12 reuniones de seguimiento del equipo costaron un total de 840 € en gastos de sala y transporte.

7. Criterios de cierre y KPIs

El proyecto cumple los criterios mínimos: el indicador de alcance está al 100%, el de tiempo (SPI) es igual o mayor a 1,0, y el cliente firmó el acta de aceptación sin fallos críticos pendientes.

8. Gestión de riesgos

Los riesgos principales (como la falta de personal o fallos en las pruebas) se mitigaron mediante el seguimiento mensual y la contratación puntual de un consultor externo para las pruebas de esfuerzo.

9. Beneficios logrados

El club ahora cuenta con un sistema rápido que evita papeles, asegura que todas las bicicletas familiares tengan póliza vigente y permite revisar las garantías directamente con los fabricantes.

10. Lecciones aprendidas / observaciones de mejora

Para futuros desarrollos se aconseja coordinar mejor las plantillas de calendario en MS Project para que no aparezcan años incorrectos (como los saltos detectados entre 2025 y 2027).

11. Propietario de productos y entregables

La aplicación y los datos se transfieren a los departamentos de Sistemas y Desarrollo del club para su mantenimiento.

12. Aprobación formal del cierre

El proyecto se da por cerrado con la firma conforme del Patrocinador del Club Ciclista y el Gerente de Proyecto.