Ejemplo 1: Informe de cierre simplificado (Formato Ficha/Tabla)

1. Datos generales del proyecto

- Nombre del Proyecto: Sistema de gestión de un centro técnico para bicicletas.

- Cliente: Club Ciclista.

- Fecha de Inicio: 2 de junio de 2026.

- Fecha de Fin: 23 de marzo de 2027.

2. Alcance y objetivos originales

El objetivo era desarrollar una aplicación en Java que permitiera al centro técnico gestionar las bicicletas, los datos de los dueños, las pólizas de seguro, las garantías de fábrica y los cursos de mantenimiento.

3. Cumplimiento del alcance y trabajo pendiente

Se completaron las 10 funciones solicitadas (altas, consultas, listados de marcas, gestión de cursos y pólizas). Operan correctamente bajo protocolo HTTPS. No queda trabajo pendiente.

4. Esfuerzo y duración frente a la propuesta

- Duración: Se cumplieron los plazos globales respetando el calendario laboral y los periodos de vacaciones acordados.

- Esfuerzo: Hubo problemas iniciales de sobreasignación de personal en la planificación, pero se corrigieron con la ayuda de un consultor externo.

5. Hitos clave del proyecto

- Hito 1: Aprobación del documento ERS.

- Hito 2: Cierre del modelo de datos.

- Hito 3: Desarrollo de componentes software.

- Hito 4: Fase de pruebas y validación.

- Hito 5: Firma del acta de aceptación e implantación final.

6. Resumen de coste y desempeño

El coste del desarrollo se mantuvo según lo previsto. En la parte de seguimiento, se realizaron las 12 reuniones mensuales con un coste total de 840 € (70 € por reunión entre alquiler de sala y transporte).

7. Criterios de cierre y KPIs

- KPI Alcance: 100% de requisitos funcionales hechos.

- KPI Calidad: Acta de aceptación firmada por el cliente ("SÍ") y menos de 5 fallos críticos detectados.

8. Gestión de riesgos

Se controlaron con éxito los riesgos de sobreasignación de los programadores y los retrasos en las fases de pruebas gracias a la intervención oportuna del consultor externo y las revisiones mensuales.

9. Beneficios logrados

- Control digital y rápido de las bicicletas y dueños.

- Validación automática de que los codueños tengan seguro.

- Mayor seguridad en el acceso gracias al protocolo HTTPS.

10. Lecciones aprendidas / observaciones de mejora

- Se deben revisar mejor las fechas en la herramienta de planificación para evitar errores de año en los gráficos de MS Project.

11. Propietario de productos y entregables

El sistema y la base de datos quedan a cargo del Arquitecto de Sistemas y el Administrador de BD. El soporte técnico asume la documentación de usuario.

12. Aprobación formal del cierre

- Aprobado por Cliente: Club Ciclista.

- Entregado por: Gerente de Proyecto.