Informe de cierre del proyecto

Sistema de Gestión del Centro Técnico de Bicicletas

1. Datos generales

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión del Centro Técnico de Bicicletas |
| Cliente | Club ciclista |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de software |
| Tecnología | Java y base de datos |
| Inicio previsto | 2 de junio de 2026 |
| Responsable | Jefe de Proyecto |
| Documento | Informe de cierre |

El proyecto se ha desarrollado para crear un sistema de información que permita gestionar bicicletas, dueños, cursos, pólizas de seguro, consultas externas e informes.

2. Alcance inicial

El alcance inicial incluía la gestión de:

- Bicicletas.

- Dueños adultos.

- Menores y tutores.

- Cursos de mantenimiento.

- Pólizas de seguro.

- Consulta a fabricantes.

- Informes del centro técnico.

No formaba parte del alcance la gestión de cuotas del club ni otros procesos administrativos ajenos al centro técnico.

3. Cumplimiento del alcance

El alcance se considera cumplido porque se han contemplado las funcionalidades principales del sistema.

| Funcionalidad | Estado |
| --- | --- |
| Alta de bicicletas | Completado |
| Alta de dueños | Completado |
| Gestión de cursos | Completado |
| Registro de pólizas | Completado |
| Consulta externa | Completado |
| Informes | Completado |
| Implantación | Completado |

No se identifican tareas funcionales pendientes importantes.

4. Desarrollo y planificación

El proyecto se estructuró en varias fases: análisis, diseño, construcción, pruebas, implantación y cierre.

Se realizaron reuniones de seguimiento durante el proyecto para revisar el avance y controlar posibles desviaciones.

5. Hitos principales

| Hito | Estado |
| --- | --- |
| Requisitos definidos | Finalizado |
| Modelo de datos | Finalizado |
| Diseño técnico | Finalizado |
| Componentes desarrollados | Finalizado |
| Pruebas realizadas | Finalizado |
| Sistema implantado | Finalizado |
| Informe final | Finalizado |

6. Coste y recursos

El proyecto utilizó perfiles de sistemas y desarrollo, incluyendo arquitecto de sistemas, administrador de base de datos, soporte técnico, programadores y expertos en pruebas.

No se dispone de un coste real detallado en esta versión del informe, por lo que solo se puede indicar que el coste debe compararse con el presupuesto previsto.

7. Calidad y pruebas

Se realizaron pruebas funcionales y técnicas para comprobar que el sistema cumplía los requisitos principales.

El sistema se considera válido para su implantación siempre que no existan defectos críticos pendientes.

8. Riesgos gestionados

Los principales riesgos identificados fueron:

- Retrasos en el cronograma.

- Falta de disponibilidad de recursos.

- Cambios en los requisitos.

- Problemas de rendimiento.

- Fallos en la integración externa.

- Errores durante las pruebas.

Las acciones de mitigación se basaron en reuniones de seguimiento, revisión del cronograma y control de incidencias.

9. Beneficios obtenidos

Los principales beneficios del proyecto son:

- Centralización de datos.

- Mejora de la gestión de bicicletas.

- Control de pólizas.

- Consulta de garantías.

- Generación de informes.

- Mayor trazabilidad de la información.

10. Lecciones aprendidas

Como lecciones aprendidas destacan:

- Es importante definir bien los requisitos desde el inicio.

- Es necesario controlar los riesgos durante todo el proyecto.

- Las pruebas deben planificarse con antelación.

- La documentación debe prepararse antes del cierre.

11. Cierre del proyecto

El proyecto se considera cerrado una vez completado el sistema, realizada la implantación y preparada la aceptación por parte del cliente.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  |  |  |
| Jefe de Proyecto |  |  |  |
| Responsable técnico |  |  |  |