1. KPIs de control general del proyecto

| Nº | KPI | Objetivo | Fórmula | Meta recomendada | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento del cronograma | Medir si el proyecto avanza según las fechas planificadas. | (Tareas finalizadas en plazo / Tareas planificadas a la fecha) x 100 | ≥ 90 % | MS Project |
| 2 | Desviación de plazo | Controlar retrasos respecto a la línea base. | Fecha fin real - Fecha fin planificada | ≤ 10 % de desviación | Cronograma |
| 3 | Cumplimiento de hitos | Verificar si se alcanzan los hitos principales. | (Hitos cumplidos / Hitos planificados) x 100 | 100 % en hitos críticos | MS Project |
| 4 | Desviación de coste | Controlar si el coste real supera el previsto. | ((Coste real - Coste planificado) / Coste planificado) x 100 | ≤ 10 % | Costes de recursos |
| 5 | Cumplimiento del esfuerzo planificado | Medir si las horas consumidas se ajustan a lo previsto. | (Horas reales / Horas planificadas) x 100 | Entre 90 % y 110 % | MS Project |
| 6 | Nivel de sobreasignación de recursos | Detectar exceso de carga de trabajo en perfiles clave. | (Recursos sobreasignados / Total recursos) x 100 | 0 % al aprobar la planificación | MS Project |
| 7 | Reuniones de seguimiento realizadas | Verificar la gobernanza mensual del proyecto. | (Reuniones realizadas / Reuniones planificadas) x 100 | 100 % | Actas / MS Project |

Estos KPIs encajan especialmente con los objetivos del Project Charter relativos a planificación, asignación de recursos, resolución de sobreasignaciones, estimación de esfuerzo/coste y generación de informes de seguimiento.

2. KPIs de alcance y entregables

| Nº | KPI | Objetivo | Fórmula | Meta recomendada | Relación con WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Cobertura de entregables del Project Charter en el WBS | Comprobar que todos los entregables clave están reflejados en la EDT. | (Entregables del Charter incluidos en WBS / Entregables totales del Charter) x 100 | 100 % | WBS completo |
| 9 | Entregables aprobados a la primera | Medir la calidad inicial de los productos entregados. | (Entregables aprobados sin retrabajo / Entregables presentados) x 100 | ≥ 80 % | WBS 1 a 7 |
| 10 | Trazabilidad requisito-entregable | Verificar que cada requisito genera al menos un entregable asociado. | (Requisitos con entregable asociado / Requisitos totales) x 100 | ≥ 95 % | Requisitos / WBS |
| 11 | Documentación generada frente a planificada | Controlar la producción documental del proyecto. | (Documentos generados / Documentos planificados) x 100 | 100 % | ERS, modelos, pruebas, cierre |
| 12 | Cambios de alcance aceptados | Controlar desviaciones del alcance inicial. | (Cambios aceptados / Cambios solicitados) x 100 | ≤ 20 % salvo justificación | Gestión del proyecto |

El WBS ya estructura el proyecto en bloques de definición de requisitos, configuración tecnológica, plan de desarrollo, modelado, implementación, verificación-validación y paso a producción. Por eso estos KPIs son adecuados para evaluar si el trabajo planificado realmente cubre el alcance definido.

3. KPIs de análisis y requisitos según MÉTRICA v3

| Nº | KPI | Objetivo | Fórmula | Meta recomendada | Fase MÉTRICA v3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Requisitos identificados y catalogados | Medir el grado de formalización de requisitos. | (Requisitos catalogados / Requisitos identificados) x 100 | 100 % | EVS / ASI |
| 14 | Requisitos validados por el cliente | Confirmar que los requisitos han sido aceptados. | (Requisitos validados / Requisitos totales) x 100 | ≥ 95 % | ASI |
| 15 | Cobertura de casos de uso | Verificar que las funcionalidades principales tienen caso de uso. | (Casos de uso definidos / Funcionalidades del enunciado) x 100 | 100 % | ASI |
| 16 | Consistencia entre requisitos y modelos | Medir errores entre requisitos, modelo de datos, clases e interfaz. | Nº de inconsistencias detectadas | 0 críticas | ASI 9 |
| 17 | Requisitos no funcionales especificados | Controlar requisitos de HTTPS, rendimiento, actualización online y BD. | (RNF especificados / RNF identificados) x 100 | 100 % | ASI |
| 18 | Aprobación de la ERS | Confirmar la aceptación formal de la especificación de requisitos. | ERS aprobada: Sí/No | Sí | WBS 1.2 |

MÉTRICA v3 establece que el análisis debe obtener una especificación detallada del sistema, definir requisitos, elaborar modelos y comprobar que estos son completos, consistentes y correctos.

4. KPIs funcionales del sistema

Estos KPIs miden si el producto desarrollado cubre las funcionalidades exigidas en el enunciado.

| Nº | KPI | Objetivo | Fórmula | Meta recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Cobertura funcional del sistema | Medir cuántas funciones obligatorias han sido implementadas. | (Funciones implementadas / 10 funciones del enunciado) x 100 | 100 % |
| 20 | Altas de bicicletas correctas | Verificar que el alta de bicicletas funciona con validación de dueños. | (Altas correctas / Altas probadas) x 100 | ≥ 95 % |
| 21 | Altas de dueños correctas | Verificar adultos, menores y tutor obligatorio. | (Altas correctas / Altas probadas) x 100 | ≥ 95 % |
| 22 | Consultas por marca correctas | Comprobar que el listado por marca devuelve bicicletas, dueños y totales. | (Consultas correctas / Consultas probadas) x 100 | ≥ 95 % |
| 23 | Consulta externa de garantía correcta | Medir la integración con la base de datos externa de fabricantes. | (Consultas externas correctas / Consultas externas probadas) x 100 | ≥ 95 % |
| 24 | Gestión de cursos correcta | Validar alta de cursos, inscripción y superación. | (Casos de curso correctos / Casos probados) x 100 | ≥ 95 % |
| 25 | Gestión de pólizas correcta | Verificar pólizas, coste, condiciones y cobertura de codueños. | (Casos de pólizas correctos / Casos probados) x 100 | ≥ 95 % |
| 26 | Informes generados correctamente | Validar informe de bicicletas por marca y coste medio de pólizas. | (Informes correctos / Informes probados) x 100 | ≥ 95 % |

Estos indicadores se justifican directamente por las 10 funciones descritas en el enunciado: altas, listados, consulta a fabricantes, cursos, superación, pólizas e informes.

5. KPIs de calidad técnica y rendimiento

| Nº | KPI | Objetivo | Fórmula | Meta recomendada | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Tiempo medio de respuesta | Medir la agilidad del sistema. | Σ tiempos de respuesta / Nº operaciones | ≤ 2 s en operaciones simples | Valor propuesto |
| 28 | Tiempo de respuesta en consultas/listados | Controlar operaciones más pesadas. | Tiempo medio o percentil 95 | ≤ 5 s | Valor propuesto |
| 29 | Tasa de procesamiento de transacciones | Medir capacidad operativa en horario laboral. | Nº transacciones procesadas / minuto | Definir en pruebas | Requisito crítico, sin valor numérico inicial |
| 30 | Actualización inmediata de datos | Verificar que los datos se actualizan online. | (Operaciones persistidas inmediatamente / Operaciones probadas) x 100 | 100 % | Obligatorio |
| 31 | Disponibilidad de acceso HTTPS | Verificar que todo acceso se realiza de forma segura. | (Accesos HTTPS / Accesos totales) x 100 | 100 % | Obligatorio |
| 32 | Compatibilidad multilocalización | Comprobar funcionamiento en distintas localizaciones. | (Localizaciones/entornos correctos / Entornos probados) x 100 | 100 % | Según enunciado |
| 33 | Errores críticos en base de datos | Controlar fallos de persistencia, relaciones y consistencia. | Nº errores críticos de BD | 0 | Obligatorio antes de producción |

El enunciado indica que la aplicación debe trabajar en múltiples localizaciones, con conexión interactiva online, actualización inmediata, HTTPS, base de datos de tamaño alto y tiempo de respuesta crítico.

6. KPIs de pruebas, verificación y validación

| Nº | KPI | Objetivo | Fórmula | Meta recomendada | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Casos de prueba diseñados | Medir si el plan de pruebas cubre el sistema. | (Casos diseñados / Casos previstos) x 100 | 100 % | ASI / DSI |
| 35 | Casos de prueba ejecutados | Controlar avance de pruebas. | (Casos ejecutados / Casos diseñados) x 100 | 100 % | CSI / IAS |
| 36 | Tasa de éxito de pruebas | Medir resultados satisfactorios. | (Pruebas superadas / Pruebas ejecutadas) x 100 | ≥ 95 % |  |
| 37 | Defectos críticos abiertos | Garantizar que no se pasa a producción con defectos graves. | Nº defectos críticos abiertos | 0 |  |
| 38 | Defectos corregidos | Controlar resolución de incidencias. | (Defectos cerrados / Defectos detectados) x 100 | ≥ 95 % |  |
| 39 | Aceptación del sistema | Confirmar validación final por el cliente. | Acta de aceptación firmada: Sí/No | Sí |  |

MÉTRICA v3 contempla la definición del plan de pruebas, los niveles de prueba, pruebas de aceptación y criterios de verificación y aceptación del sistema.

7. KPIs de implantación y cierre

| Nº | KPI | Objetivo | Fórmula | Meta recomendada | Relación WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Plan de implantación completado | Verificar que la implantación está preparada. | (Actividades de implantación completadas / Actividades previstas) x 100 | 100 % | WBS 7 |
| 41 | Formación realizada | Confirmar que usuarios/técnicos reciben formación. | (Sesiones realizadas / Sesiones planificadas) x 100 | 100 % | WBS 7.2 |
| 42 | Sistema implantado correctamente | Confirmar despliegue operativo. | Sistema implantado: Sí/No | Sí | WBS 7.4 |
| 43 | Incidencias postimplantación | Medir estabilidad inicial. | Nº incidencias críticas en primera semana | 0 críticas | Producción |
| 44 | Informe de cierre emitido | Formalizar el cierre del proyecto. | Informe de cierre aprobado: Sí/No | Sí | WBS 7.5 |

El WBS incluye específicamente resultados de pruebas de esfuerzo, sesiones de presentación, acta de aceptación, sistema implantado y fin del proyecto.

8. Selección recomendada de KPIs principales para entregar

Para que el trabajo no quede excesivamente cargado, yo seleccionaría estos 15 KPIs principales:

| Nº | KPI principal | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento del cronograma | Proyecto |
| 2 | Desviación de plazo | Proyecto |
| 3 | Desviación de coste | Proyecto |
| 4 | Nivel de sobreasignación de recursos | Recursos |
| 5 | Reuniones de seguimiento realizadas | Gobernanza |
| 6 | Cobertura de entregables del Project Charter en el WBS | Alcance |
| 7 | Trazabilidad requisito-entregable | Alcance |
| 8 | Requisitos validados por el cliente | Análisis |
| 9 | Cobertura de casos de uso | Análisis |
| 10 | Cobertura funcional del sistema | Producto |
| 11 | Consulta externa de garantía correcta | Integración |
| 12 | Gestión de pólizas correcta | Funcional |
| 13 | Tiempo medio de respuesta | Rendimiento |
| 14 | Tasa de éxito de pruebas | Calidad |
| 15 | Acta de aceptación firmada | Cierre |