| Nº | Área | KPI | Objetivo | Fórmula | Fuente de datos | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo | Cumplimiento del cronograma | Medir el avance de las tareas planificadas. | (Tareas completadas / Tareas planificadas) x 100 | Cronograma | ≥ 85 % |
| 2 | Tiempo | Desviación de fechas | Controlar el retraso respecto a la planificación. | Fecha real - Fecha prevista | MS Project | ≤ 10 días |
| 3 | Coste | Desviación presupuestaria | Comprobar el sobrecoste del proyecto. | Coste real - Coste planificado | Presupuesto | ≤ 10 % |
| 4 | Alcance | Funcionalidades implementadas | Medir el grado de implementación funcional. | (Funcionalidades implementadas / Funcionalidades requeridas) x 100 | Enunciado / pruebas | 100 % |
| 5 | Alcance | Entregables completados | Controlar el cumplimiento de los entregables previstos. | (Entregables finalizados / Entregables previstos) x 100 | WBS | ≥ 90 % |
| 6 | Alcance | Requisitos cubiertos | Verificar que los requisitos definidos tienen respuesta en el sistema. | (Requisitos cubiertos / Requisitos definidos) x 100 | ERS | ≥ 90 % |
| 7 | Calidad | Pruebas funcionales superadas | Evaluar si las pruebas del sistema son satisfactorias. | (Pruebas superadas / Pruebas ejecutadas) x 100 | Plan de pruebas | ≥ 90 % |
| 8 | Calidad | Defectos pendientes | Controlar los errores abiertos antes de la entrega. | Nº de defectos pendientes | Registro de incidencias | ≤ 5 |
| 9 | Calidad | Cumplimiento de requisitos técnicos | Revisar HTTPS, base de datos, rendimiento y uso multilocalización. | (Requisitos técnicos cumplidos / Requisitos técnicos totales) x 100 | Pruebas técnicas | ≥ 90 % |
| 10 | Recursos humanos | Carga de trabajo del equipo | Detectar si los recursos están sobrecargados. | Recursos sobreasignados | MS Project | 0 recursos críticos |
| 11 | Seguimiento | Reuniones realizadas | Comprobar que se realizan reuniones de seguimiento. | (Reuniones realizadas / Reuniones previstas) x 100 | Actas | 100 % |
| 12 | Riesgos | Riesgos identificados | Verificar que se han identificado riesgos del proyecto. | Nº de riesgos registrados | Registro de riesgos | Al menos 10 |