| Nº | Área | KPI | Objetivo | Fórmula / Medición | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo | Cumplimiento de tareas | Comprobar si las tareas se completan según lo previsto. | Tareas completadas / Tareas totales | ≥ 80 % |
| 2 | Tiempo | Retraso del proyecto | Medir si el proyecto se está retrasando. | Días de retraso acumulados | ≤ 15 días |
| 3 | Coste | Control del presupuesto | Verificar si el coste real supera el presupuesto previsto. | Coste real frente a coste previsto | No superar presupuesto |
| 4 | Alcance | Funcionalidades realizadas | Comprobar si se han desarrollado las funcionalidades principales. | Funcionalidades realizadas / Funcionalidades previstas | ≥ 85 % |
| 5 | Calidad | Pruebas superadas | Medir el resultado de las pruebas realizadas. | Pruebas superadas / Pruebas realizadas | ≥ 80 % |
| 6 | Calidad | Errores detectados | Controlar el número de errores encontrados. | Nº de errores detectados | Reducir errores |
| 7 | Recursos humanos | Uso de recursos | Comprobar si los recursos asignados trabajan correctamente. | Revisión del avance por recurso | Sin incidencias graves |
| 8 | Riesgos | Riesgos controlados | Verificar si los riesgos principales se están revisando. | Riesgos revisados / Riesgos identificados | ≥ 80 % |