1. Días de Retraso del Proyecto

Este indicador mide de forma directa cuántos días nos estamos pasando de la fecha que le prometimos al cliente.

- Fórmula:

$$\text{Días de Retraso} = \text{Fecha Real de Hoy} - \text{Fecha Planificada de Fin}$$

- Cómo se mide: Si hoy es 20 de junio y la entrega de la Especificación de Requisitos (ERS) estaba planificada para el 13 de junio, el KPI nos da 7 días de retraso.

2. Porcentaje del Presupuesto Gastado

Sirve para ver de un solo vistazo cuánto dinero de la hucha total del proyecto ya nos hemos gastado, sin entrar en fórmulas complejas.

- Fórmula:

$$\text{Presupuesto Gastado (\%)} = \left( \frac{\text{Dinero Gastado hasta Ahora (€)}}{\text{Presupuesto Total del Proyecto (€)}} \right) \times 100$$

- Cómo se mide: Si el proyecto tiene un presupuesto total de 20.000 € y ya hemos gastado 5.000 € en las primeras fases de análisis y diseño, este KPI nos dice que llevamos el 25% del presupuesto gastado.

3. Tasa de Errores por Pantalla

Para medir la calidad de la interfaz de usuario en Java de una forma muy visual y sin rodeos.

- Fórmula:

$$\text{Errores por Pantalla} = \frac{\text{Total de Fallos Encontrados}}{\text{Número de Pantallas Diseñadas}}$$

- Cómo se mide: Si los expertos en pruebas revisan las 5 pantallas del sistema y encuentran en total 10 fallos en los botones o enlaces, el KPI sale a 2 errores por pantalla.

4. Cumplimiento de Reuniones Mensuales

Mide si el equipo está asistiendo a los seguimientos obligatorios del primer día laborable de cada mes.

- Fórmula:

$$\text{Cumplimiento de Reuniones (\%)} = \left( \frac{\text{Reuniones Realizadas}}{\text{Reuniones Planificadas}} \right) \times 100$$

- Cómo se mide: Si en los primeros tres meses de proyecto se tenían que hacer 3 reuniones de seguimiento y solo se han hecho 2, el KPI nos da un 66.6% de cumplimiento.