Leyenda RACI

R = Responsible / Responsable de ejecutar
A = Accountable / Responsable final de aprobar o rendir cuentas
C = Consulted / Consultado antes o durante la actividad
I = Informed / Informado del resultado

Roles usados

| Código | Rol |
| --- | --- |
| PAT/CD | Patrocinador / Comité de Dirección / Cliente |
| JP | Jefe de Proyecto |
| UE | Usuario experto del club ciclista / centro técnico |
| CE | Consultor externo / consultor funcional |
| ARQ | Arquitecto de sistemas |
| DBA | Administrador de base de datos |
| ST | Soporte técnico |
| EP | Experto en pruebas |
| PS | Programador senior |
| PJ | Programador junior |
| FAB | Asociación/base de datos externa de fabricantes |

He añadido FAB porque el sistema debe consultar una base de datos externa de fabricantes para garantías, por lo que conviene incluirlo al menos como rol consultado en requisitos, integración y pruebas.

Matriz RACI del proyecto

| Código WBS | Actividad / Entregable | MÉTRICA v3 | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición y especificación de requisitos | EVS / ASI | JP | CE, PS | UE, ARQ, DBA, EP, FAB | PAT/CD, ST, PJ |
| 1.1 | Documento de análisis e información | EVS / ASI | JP | CE | UE, ARQ, DBA | PAT/CD, PS, EP, ST |
| 1.2 | Especificación de requisitos / ERS | ASI | JP | CE, PS | UE, ARQ, DBA, EP, FAB | PAT/CD, ST, PJ |
| 1.2.1 | Definición de ERS | ASI | JP | CE, PS | UE, ARQ, DBA, EP | PAT/CD, ST, PJ |
| 1.2.2 | Aprobación de ERS | ASI / Gestión | PAT/CD | JP | UE, CE, ARQ, DBA, EP, PS | ST, PJ |
| 1.2.3 | Presentación de ERS | ASI / Gestión | JP | CE, PS | UE, PAT/CD | ARQ, DBA, ST, EP, PJ |
| 1.3 | Informe de alternativas tecnológicas | EVS | JP | ARQ, CE | DBA, ST, PS, FAB | PAT/CD, UE, EP, PJ |
| 2 | Configuración tecnológica | DSI / CSI | JP | ARQ, DBA, ST | PS, EP, CE | PAT/CD, UE, PJ |
| 3 | Plan de desarrollo del software | ASI / DSI / Gestión | JP | PS, ARQ, EP, CE | DBA, ST, UE | PAT/CD, PJ |
| 3.1 | Modelo de casos de uso | ASI | JP | CE, PS | UE, EP, FAB | PAT/CD, ARQ, DBA, ST, PJ |
| 3.2 | Modelo conceptual de clases | ASI | JP | CE, PS | UE, DBA, ARQ | PAT/CD, EP, ST, PJ |
| 3.3 | Especificación de la interfaz | DSI | JP | PS, CE | UE, ARQ, ST, EP | PAT/CD, DBA, PJ |
| 3.4 | Plan de pruebas del sistema | DSI / CSI | JP | EP | CE, PS, ARQ, DBA, UE | PAT/CD, ST, PJ |
| 3.5 | Plan de desarrollo publicado | Gestión | JP | JP, PS | ARQ, EP, DBA, ST, UE | PAT/CD, PJ |
| 4 | Modelado del sistema | DSI | JP | ARQ, PS, DBA | CE, EP, UE | PAT/CD, ST, PJ |
| 4.1 | Modelo de comportamiento del sistema | DSI | JP | CE, PS | UE, EP, ARQ | PAT/CD, DBA, ST, PJ |
| 4.2 | Aprobación del modelo de comportamiento | DSI / Gestión | PAT/CD | JP | UE, CE, ARQ, PS, EP | DBA, ST, PJ |
| 4.3 | Modelo de objetos de software | DSI | JP | PS, ARQ | CE, DBA | UE, EP, ST, PJ |
| 4.4 | Modelo de clases de diseño | DSI | JP | PS, ARQ | CE, DBA | UE, EP, ST, PJ |
| 4.5 | Modelo de datos | DSI | JP | DBA, ARQ | CE, PS, UE | PAT/CD, EP, ST, PJ |
| 4.6 | Modelo de colaboración entre objetos | DSI | JP | PS, ARQ | CE, DBA, EP | UE, ST, PJ, PAT/CD |
| 5 | Implementación del sistema | CSI | JP | PS, PJ, DBA | ARQ, EP, ST, CE | PAT/CD, UE |
| 5.1 | Estructuras físicas de datos | CSI | JP | DBA | ARQ, PS, EP | UE, ST, PJ, PAT/CD |
| 5.2 | Componentes y procedimientos | CSI | JP | PS, PJ | ARQ, DBA, EP, CE, FAB | UE, ST, PAT/CD |
| 6 | Verificación y validación | CSI / IAS | JP | EP, PS, UE | ARQ, DBA, ST, CE, FAB | PAT/CD, PJ |
| 7 | Paso a producción | IAS | JP | ST, ARQ, DBA, PS | EP, UE | PAT/CD, CE, PJ |
| 7.1 | Resultados de pruebas de esfuerzo | IAS / CSI | JP | EP, ST, ARQ | DBA, PS | PAT/CD, UE, PJ |
| 7.2 | Sesiones de presentación del sistema | IAS | JP | CE, PS, ST | UE, EP | PAT/CD, ARQ, DBA, PJ |
| 7.3 | Acta de aceptación del sistema | IAS | PAT/CD | JP | UE, EP, CE, ARQ, PS, DBA, ST | PJ |
| 7.4 | Sistema implantado | IAS | JP | ST, ARQ, DBA, PS | EP, UE | PAT/CD, CE, PJ |
| 7.5 | Fin del proyecto / informe de cierre | Gestión / IAS | PAT/CD | JP | ARQ, DBA, ST, EP, PS, CE, UE | PJ |

Actividades transversales recomendadas

Estas no aparecen como bloque separado en tu WBS, pero conviene incluirlas porque el enunciado exige seguimiento mensual y documentación/entregables de cierre.

| Código | Actividad transversal | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP.1 | Reuniones mensuales de seguimiento | JP | JP, ST, ARQ, PS | PAT/CD, CE | DBA, EP, PJ, UE |
| GP.2 | Control de planificación, costes y sobreasignaciones | JP | JP | ARQ, ST, PS, EP, DBA | PAT/CD, UE, PJ |
| GP.3 | Documentación de usuario | JP | CE, PS, ST | UE, EP | PAT/CD, ARQ, DBA, PJ |
| GP.4 | Formación a usuarios | JP | CE, ST, PS | UE, EP | PAT/CD, ARQ, DBA, PJ |
| GP.5 | Gestión de riesgos y cambios | JP | JP, CE | PAT/CD, ARQ, DBA, ST, EP, PS, UE | PJ |

Criterio usado para que la matriz quede coherente

He dejado un único Accountable por actividad, para evitar ambigüedad. El JP queda como responsable final de la mayoría de entregables técnicos y de gestión. El PAT/CD asume la responsabilidad final en aprobaciones formales: aprobación de requisitos, aprobación del modelo de comportamiento, acta de aceptación y cierre. Los perfiles técnicos ejecutan según su especialidad: ARQ en arquitectura/configuración/diseño, DBA en datos, PS/PJ en construcción, EP en pruebas y ST en implantación/soporte.

Quedaría muy bien entregarla también en Excel con formato de colores R/A/C/I.