Matriz RACI Optimizada (Alineada con Cronograma y Recursos)

| ID | Actividad del Cronograma | Jefe Proyecto | Arq. Sist. | Prog. Senior | Prog. Junior | Exp. Pruebas | Admin. BD | Soporte Téc. | Consultor | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Recogida y análisis de info | A | R | I | I | I | I | I | C | C |
| 5 | Aprobación ERS | A | R | R | I | I | I | I | I | C |
| 8 | Configuración tecnológica | A | C | R | I | I | I | R | C | I |
| 10 | Modelo de casos de uso | A | R | C | I | C | I | I | I | C |
| 11 | Modelo conceptual de clases | A | R | R | C | I | I | I | I | I |
| 16 | Modelado de comportamiento | A | I | R | C | I | I | I | I | I |
| 19 | Modelado de clases de diseño | A | C | R | C | R | I | I | I | I |
| 20 | Modelo de datos | A | C | R | I | I | R | I | I | I |
| 23 | Estructuras físicas de datos | A | I | I | R | I | R | I | I | I |
| 24 | Componentes y procedimientos | A | I | C | R | I | I | R | I | I |
| 25 | Verificación y validación | A | I | I | R | R | I | I | C | I |
| 27 | Pruebas de esfuerzo | A | R | I | I | R | I | I | R | I |
| 29 | Aceptación del sistema | A | R | R | I | I | I | I | I | R |
| 30 | Implantación del sistema | A | R | I | I | I | I | I | I | I |
| 32 | Reuniones de seguimiento | A | R | R | I | I | I | R | I | I |

Análisis de Equilibrio y Coherencia Técnica

- Reducción de Sobrecarga en Diseño: Aunque el cronograma asigna al Programador Senior un 200% en el modelado de clases y comportamiento , en la RACI se le asigna como Responsable (R), pero se apoya en el Arquitecto (C) y el Junior (C) para distribuir la carga intelectual y de documentación.

- Especialización de Datos: El Administrador de BD mantiene su responsabilidad única (R) en el modelo de datos y estructuras físicas , permitiendo que el resto del equipo se enfoque en la lógica Java (Tarea 24).

- Gestión de la Capacidad del Junior: Dado que el Junior tiene picos del 300% en componentes software , se le asigna como Responsable (R) ejecutor, pero se añade al Soporte Técnico como Responsable (R) de apoyo en la implementación física y configuración de entornos.

- Validación Externa y de Calidad:

  - El Experto en Pruebas lidera la Verificación y Validación (Tarea 25).

  - El Consultor Externo se reserva para las Pruebas de Esfuerzo (Tarea 27), donde el cronograma indica su participación clave para validar el rendimiento crítico exigido.

- Sincronización de Seguimiento: Se refleja fielmente la participación mensual obligatoria del Arquitecto, Senior y Soporte Técnico , asegurando que la comunicación fluya sin que el Jefe de Proyecto sea el único canal.