Leyenda de roles

| Código | Rol |
| --- | --- |
| JP | Jefe de Proyecto |
| CL | Cliente / Club ciclista |
| AS | Arquitecto de sistemas |
| ABD | Administrador de base de datos |
| ST | Soporte técnico |
| EP | Experto en pruebas |
| PS | Programador senior |
| PJ | Programador junior |
| CE | Consultor externo |

Criterio aplicado

Las tareas resumen del cronograma quedan cubiertas por sus tareas hijas para evitar duplicar responsabilidades. Por ejemplo, la tarea 1. Definición y especificación de requisitos queda cubierta por las tareas 2, 4, 5, 6 y 7. Lo mismo ocurre con las fases de modelado, implementación, paso a producción y reuniones de seguimiento.

Matriz RACI

| Código | Actividad del cronograma | Encaje MÉTRICA v3 | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Recogida y análisis de la información | EVS / ASI | AS | AS | JP, CL | PS, EP, ABD |
| 4 | Definición ERS | ASI | AS | AS | CL, PS, EP | JP, ABD, ST |
| 5 | Aprobación ERS | ASI / Gestión del Proyecto | CL | JP | AS, PS | EP, ABD, ST, PJ |
| 6 | Presentación ERS | ASI / Gestión del Proyecto | JP | AS | CL, PS | EP, ABD, ST, PJ |
| 7 | Estudio y valoración de alternativas tecnológicas | EVS | AS | AS | CE, ABD, PS, ST | JP, CL, EP, PJ |
| 8 | Configuración tecnológica | DSI / CSI | AS | PS, CE, ST, ABD | JP, EP | CL, PJ |
| 10 | Modelo de casos de uso | ASI | AS | AS | CL, PS, EP | JP, PJ |
| 11 | Modelo conceptual de clases | ASI | AS | AS, PS | ABD, EP | JP, CL, PJ |
| 12 | Especificación de la interfaz | DSI | PS | AS, PS | CL, EP | JP, PJ, ST |
| 13 | Definición de las pruebas / Plan de pruebas | DSI / CSI | EP | EP, AS | PS, CL | JP, ABD, ST, PJ |
| 14 | Plan de desarrollo publicado | Gestión del Proyecto | JP | AS | PS, EP, ABD, ST | CL, PJ, CE |
| 16 | Modelado de comportamiento del sistema | DSI | PS | PS | AS, EP | JP, CL, PJ |
| 17 | Aprobación del modelo de comportamiento | DSI / Gestión del Proyecto | AS | PS | JP, CL, EP | ABD, ST, PJ |
| 18 | Modelado de objetos de software | DSI | PS | PS | AS, EP | JP, CL, PJ |
| 19 | Modelado de las clases de diseño | DSI | PS | PS | AS, EP, ABD | JP, CL, PJ |
| 20 | Modelado de datos | DSI | ABD | ABD, PS | AS, EP | JP, CL, PJ |
| 21 | Modelado de colaboración entre objetos | DSI | PS | PS | AS, EP | JP, CL, ABD, PJ |
| 23 | Estructuras físicas de datos | CSI | ABD | ABD, PJ | AS, PS, EP | JP, CL, ST |
| 24 | Componentes y procedimientos | CSI | PS | PJ, PS | AS, ABD, EP, ST | JP, CL |
| 25 | Verificación y validación | CSI / IAS | EP | EP, PJ | PS, AS, CL | JP, ABD, ST |
| 27 | Pruebas de esfuerzo | CSI / IAS | EP | CE, AS, EP | PS, ST, ABD | JP, CL, PJ |
| 28 | Sesiones de presentación del sistema | IAS | ST | ST | AS, PS, CL | JP, EP, ABD, PJ |
| 29 | Aceptación del sistema | IAS | CL | JP | AS, PS, EP | ST, ABD, PJ, CE |
| 30 | Implantación del sistema | IAS | ST | AS, ST | ABD, PS, EP | JP, CL, PJ, CE |
| 31 | Fin del proyecto | Gestión del Proyecto / IAS | JP | JP | CL, AS, ST, EP, PS | ABD, PJ, CE |
| 33-44 | Reuniones de seguimiento 1 a 12 | Gestión del Proyecto | JP | ST | AS, PS | CL, ABD, EP, PJ, CE |

Cobertura de tareas resumen

| Tarea resumen | Queda cubierta por |
| --- | --- |
| 1. Definición y especificación de requisitos | 2, 4, 5, 6 y 7 |
| 3. Especificación de requisitos | 4, 5 y 6 |
| 9. Plan de desarrollo del software | 10, 11, 12, 13 y 14 |
| 15. Modelado del sistema | 16, 17, 18, 19, 20 y 21 |
| 22. Implementación del sistema | 23 y 24 |
| 26. Paso a producción | 27, 28, 29, 30 y 31 |
| 32. Reunión seguimiento | 33 a 44 |

Resumen de equilibrio de responsabilidades

| Rol | A | R | A + R | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP | 4 | 3 | 7 | Asume coordinación, aprobación documental y cierre, sin absorber tareas técnicas. |
| CL | 2 | 0 | 2 | Interviene como aprobador en requisitos y aceptación final. |
| AS | 7 | 11 | 18 | Carga alta pero coherente con análisis, arquitectura, requisitos y apoyo técnico. |
| ABD | 2 | 3 | 5 | Centrado en modelo de datos y estructuras físicas. |
| ST | 2 | 4 | 6 | Centrado en configuración, implantación, presentación y seguimiento. |
| EP | 3 | 3 | 6 | Centrado en plan de pruebas, validación y pruebas de esfuerzo. |
| PS | 6 | 10 | 16 | Centrado en diseño, modelado e implementación. |
| PJ | 0 | 3 | 3 | Participa como ejecutor en construcción y apoyo a pruebas. |
| CE | 0 | 2 | 2 | Participación puntual en alternativas tecnológicas y pruebas de esfuerzo. |

Así queda equilibrada porque las responsabilidades A no recaen solo en el Jefe de Proyecto: se reparten entre Cliente, Arquitecto de sistemas, Programador senior, Administrador BD, Experto en pruebas y Soporte técnico según la naturaleza de cada entregable.