Matriz RACI Equilibrada y Completa

| ID Tarea | Actividad / Entregable (WBS) | Jefe Proyecto | Arq. Sist. | Prog. Senior | Prog. Junior | Exp. Pruebas | Admin. BD | Soporte Téc. | Consultor Ext. | Cliente (Club) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Recogida y análisis de info | A | C | I | I | I | I | I | R | C |
| 1.2.1 | Definición de ERS | A | R | C | I | I | I | I | R | I |
| 1.2.2 | Aprobación de ERS | A | C | C | I | I | I | I | I | R |
| 1.3 | Informe alt. tecnológicas | A | R | I | I | I | C | I | C | I |
| 2 | Configuración tecnológica | A | C | C | R | I | C | R | I | I |
| 3.1 | Modelo de casos de uso | A | R | C | I | C | I | I | I | C |
| 3.2 | Modelo conceptual clases | A | C | R | C | I | I | I | I | I |
| 3.4 | Plan de pruebas sistema | A | I | C | I | R | I | I | C | I |
| 4.1 | Mod. comportamiento | A | I | R | C | I | I | I | I | I |
| 4.5 | Modelo de datos | A | C | I | I | I | R | I | I | I |
| 5.1 | Estructuras físicas datos | A | I | I | R | I | R | I | I | I |
| 5.2 | Componentes y proc. (Java) | A | I | C | R | I | I | R | I | I |
| 6 | Verificación y validación | A | I | I | R | R | I | I | C | I |
| 7.1 | Pruebas de esfuerzo | A | C | I | I | R | I | C | R | I |
| 7.3 | Acta de aceptación | A | C | C | I | I | I | I | I | R |
| 7.4 | Sistema implantado | A | R | I | I | I | I | R | I | I |
| 32 | Reuniones de seguimiento | A | R | R | I | I | I | R | I | I |

Análisis del Equilibrio de Responsabilidades:

- Jefe de Proyecto (A): Mantiene la rendición de cuentas única (A) en todas las tareas para asegurar la integridad del proyecto, pero no ejecuta tareas técnicas directamente.

- Arquitecto de Sistemas: Se centra en la definición y diseño de alto nivel (Tareas 1.2.1, 1.3, 3.1). Su carga se libera en la fase de construcción para supervisar la implantación final.

- Programador Senior: Actúa como puente técnico. Es responsable (R) del diseño detallado (clases y comportamiento) , pero pasa a ser consultado (C) en la codificación para no saturar su perfil de gestión técnica.

- Programador Junior: Recibe la mayor carga de ejecución (R) en construcción y pruebas (Java, Estructuras de datos, Validación) , lo cual es coherente con su coste/hora y capacidad técnica dentro del equipo.

- Roles de Especialidad:

  - Administrador de BD: Responsabilidad exclusiva (R) sobre el modelo y estructuras físicas de datos.

  - Experto en Pruebas: Responsable (R) del Plan de Pruebas y la Validación.

  - Consultor Externo: Se utiliza estratégicamente para el Análisis Inicial y las Pruebas de Esfuerzo, aprovechando su perfil especializado sin sobrecargar al equipo interno.

- Cobertura del Cronograma: Se han incluido las reuniones de seguimiento (Tarea 32) donde el Arquitecto, Senior y Soporte deben participar obligatoriamente según el pliego.