Leyenda de roles

| Código | Rol |
| --- | --- |
| JP | Jefe de Proyecto |
| CL | Cliente / Club ciclista |
| AS | Arquitecto de sistemas |
| ABD | Administrador de base de datos |
| ST | Soporte técnico |
| EP | Experto en pruebas |
| PS | Programador senior |
| PJ | Programador junior |
| CE | Consultor externo |

R = Responsable de ejecución
A = Responsable de aprobación
C = Consultado
I = Informado

Matriz RACI

| Código / actividad | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 / Tarea 2. Recogida y análisis de la información inicial | JP | AS | CL, PS, CE | EP |
| 1.2.1 / Tarea 4. Definición de la ERS | JP | AS | CL, PS, EP | ABD, ST |
| 1.2.2 / Tarea 5. Aprobación de la ERS | CL | AS, JP | PS, EP | ABD, ST, PJ |
| 1.2.3 / Tarea 6. Presentación de la ERS | JP | AS | CL, PS | ABD, ST, EP, PJ |
| 1.3 / Tarea 7. Estudio y valoración de alternativas tecnológicas | AS | AS | CE, ST, ABD, PS | JP, CL |
| 2 / Tarea 8. Configuración tecnológica | AS | PS, ST | CE, ABD | JP, CL, EP |
| 3.1 / Tarea 10. Modelo de casos de uso | JP | AS | CL, PS | EP, PJ |
| 3.2 / Tarea 11. Modelo conceptual de clases | AS | AS, PS | ABD, CL | JP, EP, PJ |
| 3.3 / Tarea 12. Especificación de la interfaz | AS | PS | CL, ST | JP, EP, PJ |
| 3.4 / Tarea 13. Definición del plan de pruebas del sistema | EP | EP | AS, PS, JP | CL, PJ |
| 3.5 / Tarea 14. Plan de desarrollo publicado | JP | JP | AS, PS, EP | CL, ABD, ST, PJ |
| 4.1 / Tarea 16. Modelo de comportamiento del sistema | PS | PS | AS, EP | JP, PJ |
| 4.2 / Tarea 17. Aprobación del modelo de comportamiento | AS | PS | JP, EP | CL, ABD, PJ |
| 4.3 / Tarea 18. Modelo de objetos de software | PS | PS | AS, PJ | JP, EP |
| 4.4 / Tarea 19. Modelo de clases de diseño | PS | PS, PJ | EP, AS | JP, ABD |
| 4.5 / Tarea 20. Modelo de datos | ABD | PS, ABD | AS, PJ | JP, EP |
| 4.6 / Tarea 21. Modelo de colaboración entre objetos | PS | PS | AS, PJ | JP, EP |
| 5.1 / Tarea 23. Estructuras físicas de datos | ABD | ABD, PJ | PS, ST | JP, AS, EP |
| 5.2 / Tarea 24. Componentes y procedimientos | PS | PJ | ST, EP, AS | JP, ABD |
| 6 / Tarea 25. Verificación y validación | EP | EP, PJ | PS, AS, CL | JP, ABD, ST |
| 7.1 / Tarea 27. Pruebas de esfuerzo | EP | CE, AS | ST, PS | JP, CL, ABD |
| 7.2 / Tarea 28. Sesiones de presentación del sistema | ST | ST | JP, AS, PS, CL | ABD, EP, PJ |
| 7.3 / Tarea 29. Acta de aceptación del sistema | CL | JP | AS, PS, EP | ABD, ST, PJ |
| 7.4 / Tarea 30. Sistema implantado / implantación del sistema | AS | ST, ABD | PS, EP | JP, CL, PJ |
| 7.5 / Tarea 31. Fin del proyecto | JP | JP | CL, AS, PS, EP | ABD, ST, PJ, CE |
| Tareas 33-44. Reuniones mensuales de seguimiento | JP | AS, ST, PS | EP, ABD | CL, PJ, CE |

Tareas resumen no duplicadas

No he incluido como filas independientes las tareas resumen 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 22, 26 y 32, porque quedan cubiertas por sus tareas hijas o por agrupaciones homogéneas. Por ejemplo, “Definición y especificación de requisitos” queda cubierta por recogida de información, definición de ERS, aprobación de ERS, presentación de ERS y estudio de alternativas. Lo mismo ocurre con “Paso a producción”, que queda cubierto por pruebas de esfuerzo, sesiones de presentación, aceptación, implantación y cierre.

Revisión final de coherencia

La matriz cubre las tareas relevantes del WBS y del cronograma, incluyendo análisis, requisitos, configuración tecnológica, diseño, modelado, implementación, pruebas, aceptación, implantación, cierre y reuniones de seguimiento. Todas las actividades tienen al menos un R y un A. El reparto evita que todo recaiga en el Jefe de Proyecto: el AS aprueba tareas técnicas de arquitectura y configuración, el PS aprueba tareas de diseño y desarrollo, el ABD aprueba datos y estructuras físicas, el EP aprueba pruebas y validación, el ST asume la presentación operativa, y el CL aprueba los hitos de aceptación formal.

El criterio principal ha sido asignar la ejecución según la especialidad técnica indicada en el cronograma y en los perfiles disponibles: Sistemas para arquitectura, configuración e implantación; Desarrollo para modelos, componentes y procedimientos; Base de Datos para modelo y estructuras físicas; Pruebas para verificación, validación y esfuerzo; Cliente para aprobaciones funcionales; y Jefe de Proyecto para coordinación, publicación del plan, seguimiento y cierre.