Para esta matriz se han utilizado las siglas estándar:

- R (Responsable): Quien ejecuta la tarea.

- A (Accountable): Quien rinde cuentas y tiene la autoridad final (solo uno por tarea).

- C (Consultado): Quien posee información o capacidad necesaria para realizar la tarea.

- I (Informado): Quien debe ser notificado de los resultados.

Matriz RACI del Proyecto

| Entregable / Actividad (WBS) | Jefe de Proyecto | Dept. Desarrollo (Sen/Jun) | Dept. Sistemas (Arq/DBA) | Expertos en Pruebas | Soporte Técnico | Consultor Externo | Comité / Cliente (Club) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definición y Especificación de Requisitos | A | C | C | I | I | R | C |
| 1.1 Documento de análisis e información | A | C | I | I | I | R | C |
| 1.2 Especificación de Requisitos (ERS) | A | R | I | C | I | R | C |
| 1.3 Informe de alternativas tecnológicas | A | I | R | I | I | C | I |
| 2. Configuración Tecnológica | A | I | R | I | R | C | I |
| 3. Plan de Desarrollo del Software | A | R | C | C | I | C | I |
| 3.1 Modelo de casos de uso | A | R | I | C | I | R | I |
| 3.2 Modelo conceptual de clases | A | R | R | I | I | C | I |
| 3.3 Especificación de la interfaz | A | R | I | C | I | I | C |
| 3.4 Plan de pruebas del sistema | A | C | I | R | I | C | I |
| 4. Modelado del Sistema | A | R | R | I | I | C | I |
| 4.5 Modelo de datos | A | C | R | I | I | C | I |
| 5. Implementación del Sistema | A | R | R | I | I | C | I |
| 5.1 Estructuras físicas de datos | A | I | R | I | I | I | I |
| 5.2 Componentes y procedimientos (Java) | A | R | I | I | I | C | I |
| 6. Verificación y Validación | A | C | I | R | I | C | I |
| 7. Paso a Producción | A | C | R | C | R | I | I |
| 7.3 Acta de aceptación del sistema | A | I | I | I | I | I | R |
| 7.5 Fin del Proyecto | R/A | I | I | I | I | I | I |

Consideraciones Clave según los Documentos:

- Responsabilidad de Ejecución (R): El departamento de desarrollo (programadores senior y junior) es responsable de la construcción de componentes software y modelos de comportamiento. El arquitecto de sistemas y el administrador de BD ejecutan las tareas de infraestructura y modelo de datos.

- Rol del Consultor Externo: Siguiendo MÉTRICA V3 para la fase de planificación (PSI) y análisis, el consultor externo asume un rol ejecutor (R) en la definición de requisitos y alternativas tecnológicas para aportar una visión experta y de futuro.

- Reuniones de Seguimiento: El arquitecto de sistemas, el soporte técnico y un programador senior deben participar obligatoriamente el primer día laborable de cada mes.

- Validación de Usuarios: Los "Directores de Usuarios" y el "Comité de Dirección" (representados por el Club Ciclista) son fundamentales en la aprobación de la ERS y el plan de trabajo.