PROJECT CHARTER: SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTRO TÉCNICO

1. Visión General del Proyecto

Modernizar la gestión operativa del club ciclista mediante una plataforma tecnológica que centralice el control técnico de bicicletas, la seguridad jurídica de los socios y la capacitación técnica, asegurando un servicio ágil y profesional que refuerce la identidad del club.

2. Descripción del Proyecto

Desarrollo de una solución de software basada en tecnología Java para la administración de activos (bicicletas), usuarios (dueños/tutores) y servicios complementarios (seguros y cursos). El sistema interactuará con bases de datos externas de fabricantes para la validación de garantías y gestionará las particularidades de la multipropiedad familiar de bicicletas eléctricas.

3. Propósito

Establecer un sistema de información único y seguro que elimine la fragmentación de datos, garantice que toda bicicleta en circulación cuente con su póliza de seguro de responsabilidad civil vigente y facilite el acceso a la formación técnica para los socios.

4. Alcance

- Incluye: Registro de bicicletas (ID, marca, modelo, fechas), gestión de dueños (incluyendo menores y sus tutores), sistema de consultas a BD externa vía HTTPS, registro de asistencia y superación de cursos, y administración de pólizas de seguros.

- Excluye: Facturación automática de cuotas del club, pasarelas de pago para seguros y gestión de inventario de repuestos del taller.

5. Objetivo General

Diseñar e implantar un sistema de información integral para el centro técnico el 2 de junio de 2026, cumpliendo con los estándares de calidad de MÉTRICA v3 y operando bajo un entorno seguro y de alta disponibilidad.

6. Stakeholders Principales

- Comité de Dirección: Responsable de la aprobación final y recursos.

- Director de Usuarios: Representante del club ciclista y validador de requisitos.

- Equipo de Sistemas: Arquitecto de sistemas, Administrador de BD y Soporte técnico.

- Equipo de Desarrollo: Programadores (Senior/Junior) y Expertos en pruebas.

- Entidades Externas: Asociación de fabricantes (proveedor de datos de garantía) y Compañías de seguros.

7. Objetivos Específicos

- Lograr una integración 100% funcional con la BD externa de fabricantes mediante protocolo seguro.

- Asegurar que el 100% de los menores registrados estén vinculados a un tutor legal válido.

- Garantizar un tiempo de respuesta crítico en consultas durante el horario laboral (9:00 - 18:00).

- Generar informes automáticos de costes medios de pólizas para la toma de decisiones.

8. Entregables Clave

- Catálogo de Requisitos del Sistema (EVS 3).

- Modelo Conceptual de Datos y de Casos de Uso.

- Prototipos de interfaz de usuario.

- Plan de Pruebas y Evidencias de Verificación.

- Manuales de Usuario y Plan de Implantación.

- Acta de Aceptación e Informe de Cierre de Proyecto.

9. Requisitos de Alto Nivel

- Tecnológicos: Aplicación en Java, base de datos de gran capacidad, arquitectura cliente-servidor.

- Seguridad: Uso obligatorio de HTTPS e identificación única de usuarios.

- Disponibilidad: Operatividad total en horario comercial del club.

10. Recursos

- Humanos: 1 Arquitecto (80€/h), 1 Administrador BD (80€/h), 1 Soporte técnico (70€/h), 2 Expertos en pruebas (80€/h), 2 Programadores Senior (70€/h) y 3 Junior (50€/h).

- Materiales: Sala de reuniones (50€/uso), servicios de transporte (20€/sesión) y licencias de herramientas de desarrollo de alto nivel.

11. Programa (Cronograma Maestro)

- Fecha de Inicio: 2 de junio de 2026.

- Hitos: Reuniones de seguimiento el primer día laborable de cada mes.

- Calendario: Jornada laboral de 8 horas. No laborables: fines de semana, agosto completo, Navidad (24 dic - 7 ene) y festivos locales señalados.

12. Riesgos (Gestión y Planificación)

- Retrasos por Vacaciones: El cronograma es vulnerable debido al periodo de inactividad de agosto y Navidad, lo que podría desplazar la fecha de entrega final si no se gestionan bien las dependencias previas.

- Indisponibilidad de Perfiles Críticos: La dependencia de un único Arquitecto de Sistemas y un único Administrador de BD supone un cuello de botella si alguno causa baja.

- Desviación Presupuestaria: El uso intensivo de consultores externos (100€/h) para compensar retrasos puede agotar el presupuesto asignado antes de la fase de implantación.

- Conflictos de Agenda: La obligatoriedad de reuniones mensuales con perfiles senior puede generar retrasos en el desarrollo técnico si las sesiones se prolongan o no se coordinan eficazmente.

13. Aprobación y Firmas

| Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del Proyecto | __________________________ | ___ / ___ / 2026 |
| Gerente del Proyecto | __________________________ | ___ / ___ / 2026 |
| Responsable de Usuarios | __________________________ | ___ / ___ / 2026 |