1. Información General y Propósito del Proyecto

Este apartado define la identidad del proyecto y su razón de ser, estableciendo el marco general para todos los interesados.

- Nombre del Proyecto: Sistema de gestión de un centro técnico para bicicletas de un club ciclista.

- Propósito: Desarrollar un sistema de información que permita gestionar los datos de las bicicletas, sus dueños (adultos y menores), seguros de responsabilidad civil, cursos de mantenimiento y garantías externas del fabricante.

- Fecha de Inicio: El proyecto comenzará oficialmente el 2 de junio de 2025.

2. Alcance del Proyecto (Scope)

Aquí se delimita exactamente qué funcionalidades construirá el equipo de proyecto y qué elementos quedan excluidos, evitando así la corrupción del alcance (scope creep).

- Funciones incluidas (En alcance):

  - Alta de bicicletas con inserción de datos, identificación de dueños y fecha de registro.

  - Alta de dueños (adultos y menores con tutor) registrando datos personales y de contacto.

  - Listado de bicicletas por marca, excluyendo información de pólizas.

  - Consulta de garantías en la base de datos externa de la asociación de fabricantes.

  - Listado general de todas las bicicletas del centro con información personal de los dueños y el ID de la póliza.

  - Alta de cursos básicos de mantenimiento para dueños.

  - Registro de participantes en los cursos (exclusivo para adultos).

  - Registro de la superación de cursos basándose en asistencia y cuestionario final.

  - Registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil, obligatorio para todos los dueños y codueños.

  - Generación de informes sobre el número de bicicletas de una marca y el coste medio de sus pólizas.

- Exclusiones (Fuera de alcance):

  - El sistema no gestionará las cuotas del club.

  - No habrá un tratamiento automático para la valoración de las mejoras en las cuotas derivadas de la superación de cursos.

3. Requisitos Técnicos y Restricciones Operativas

Este apartado documenta las decisiones de arquitectura, tecnologías impuestas y métricas de rendimiento exigidas para que el sistema sea viable.

- Tecnología y Entorno: El desarrollo se realizará en lenguaje Java. El sistema requiere una base de datos de tamaño alto y el uso intensivo de herramientas de desarrollo.

- Arquitectura e Interfaces: El procesamiento y actualización de datos debe producirse con conexión en línea interactiva, de forma inmediata y en ambas direcciones. El acceso debe realizarse exclusivamente a través del protocolo HTTPS.

- Rendimiento (Performance): El tiempo de respuesta y la tasa de procesamiento de transacciones son requisitos críticos durante el horario laboral.

- Despliegue: La aplicación debe estar preparada para operar en múltiples localizaciones del centro sobre entornos de hardware y software similares.

- Usabilidad: La interfaz de usuario debe ser muy amigable.

4. Organización del Proyecto, Recursos Humanos y Costes

Define la estructura del equipo, las tarifas y el presupuesto estimado. Esto es vital para el control financiero y la asignación de responsabilidades.

- Estructura Departamental: La empresa responsable se divide en el departamento de Sistemas y el departamento de Desarrollo.

- Recursos Disponibles y Costes por Hora:

  - Arquitecto de sistemas: 1 disponible, coste de 80 €/h.

  - Administrador de base de datos: 1 disponible, coste de 80 €/h.

  - Soporte técnico: 1 disponible, coste de 70 €/h.

  - Experto en pruebas: 2 disponibles, coste de 80 €/h.

  - Programador senior: 2 disponibles, coste de 70 €/h.

  - Programador junior: 3 disponibles, coste de 50 €/h.

  - Consultor externo: Posibilidad de contratación con un coste de 100 €/h.

5. Planificación, Calendario y Reglas de Seguimiento

Establece las reglas del juego en cuanto a horarios, estructura del trabajo (EDT) y reuniones de control, asegurando que todos los involucrados compartan el mismo calendario operativo.

- Horario Laboral: La jornada de trabajo será de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00. No se trabajarán sábados, domingos ni festivos.

- Metodología y EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): La planificación se articulará asignando un código jerárquico a cada elemento. Se organizará obligatoriamente en procesos, actividades y subactividades. Esto se alinea con la estructura de la metodología Métrica v3.

- Reuniones de Seguimiento: Se realizarán el primer día laborable de cada mes y tendrán una duración de una hora. Participarán el soporte técnico, el arquitecto de sistemas y un programador senior.

- Costes Logísticos: Cada reunión requerirá una sala (50 € por uso) y un coste de transporte (20 €).

6. Entregables Principales (Hitos basados en Métrica v3)

Identifica los productos tangibles que se exigirán para certificar el avance del proyecto. Según las indicaciones del caso, estos entregables deben estructurarse e integrarse en la planificación y se corresponden con las fases de Métrica v3:

- Fase de Análisis del Sistema de Información (ASI): Se deberá entregar la especificación de requisitos del sistema, el modelo de datos, el modelo de casos de uso y los prototipos no funcionales de pantallas.

- Fase de Diseño del Sistema de Información (DSI): Se generará el diseño técnico del sistema y el plan de pruebas.

- Fase de Construcción del Sistema de Información (CSI): Incluirá los componentes software construidos, las evidencias de verificación y validación, y la documentación de usuario.

- Fase de Implantación y Aceptación del Sistema (IAS): Se entregará el plan de implantación, los materiales de formación, el acta de aceptación, el sistema implantado en producción y el informe de cierre.