1. Descripción general y objetivos del proyecto

- Finalidad: Proporcionar un marco estratégico de referencia para el desarrollo del sistema.

- Objetivos del sistema: Gestión integral del club ciclista, incluyendo el mantenimiento de datos de bicicletas (ID, marca, modelo, fechas), gestión de dueños (adultos y menores con tutores), y control de pólizas de seguro de responsabilidad civil.

- Factores críticos de éxito: Identificación de los aspectos que la dirección considera vitales para el triunfo del proyecto.

2. Identificación del Alcance y Ámbito

- Ámbito de procesos: Afecta a los procesos de alta de bicicletas, gestión de dueños, listados técnicos, consultas a bases de datos externas de fabricantes, gestión de cursos de formación y registro de pólizas.

- Unidades organizativas implicadas: Direcciones de las áreas del club ciclista afectadas por el nuevo sistema de información.

- Restricciones: Uso obligatorio de protocolo HTTPS, desarrollo en lenguaje Java, conexión en línea inmediata y cumplimiento de requisitos de respuesta ágil en horario laboral.

3. Definición de Requisitos (Catálogo de Requisitos)

- Funcionales: Incluye las 10 funciones específicas descritas (altas, consultas, listados de pólizas, informes de costes medios, etc.).

- Tecnológicos: Uso de base de datos de tamaño alto, herramientas de desarrollo de alto nivel y capacidad de trabajar en múltiples localizaciones.

- No funcionales: Interfaz amigable y criticidad en el tiempo de respuesta y procesamiento de transacciones.

4. Estructura Organizativa y Responsables

- Comité de Dirección: Responsable de la aprobación de inicio y de los resultados finales.

- Equipo de Proyecto:

  - Departamento de Sistemas: Arquitecto de sistemas, administrador de BD y soporte técnico.

  - Departamento de Desarrollo: Experto en pruebas, programador senior y programador junior.

- Consultores externos: Se permite la contratación de especialistas externos.

5. Plan de Trabajo y Calendario

- Fecha de inicio: 2 de junio de 2026.

- Horario laboral: De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

- Calendario de festivos y vacaciones: Exclusión de sábados, domingos y periodos específicos (Navidad del 24/12 al 07/01, Semana Santa, agosto completo, etc.).

- Hitos de seguimiento: Reuniones mensuales de una hora el primer día laborable de cada mes.

6. Estimación de Recursos y Costes

- Costes de personal: Tarifas diferenciadas por perfil (ej. Arquitecto/Administrador BD a 80 €/h, Programador Junior a 50 €/h, Consultor externo a 100 €/h).

- Costes logísticos: 50 € por uso de sala de reuniones y 20 € de transporte por sesión.

- Recursos disponibles: Listado del personal propio de la empresa (un arquitecto, dos expertos en pruebas, tres programadores junior, etc.).

7. Estrategia de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

- Organización jerárquica: Los elementos deben organizarse en procesos, actividades y subactividades con códigos específicos.

- Entregables mínimos obligatorios:

  - Especificación de requisitos y modelo de datos.

  - Modelo de casos de uso y prototipos de pantallas.

  - Diseño técnico y plan de pruebas.

  - Documentación de usuario y plan de implantación.

  - Acta de aceptación e informe de cierre.

8. Arquitectura Tecnológica Propuesta

- Entorno: Servidores compatibles con Java y bases de datos de alto rendimiento.

- Conectividad: Acceso bidireccional interactivo mediante protocolo seguro.

- Interoperabilidad: Capacidad de consulta a la base de datos externa de la asociación de fabricantes.

9. Plan de Mantenimiento y Seguimiento del PSI

- Mantenimiento: Acciones para mantener actualizado el Plan de Sistemas de Información tras su terminación.

- Mecanismos de evaluación: Establecer la frecuencia de revisión del plan de proyectos y los responsables de informar sobre el avance.