PROJECT CHARTER: SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTRO TÉCNICO (CLUB CICLISTA)

1. Visión General del Proyecto

El proyecto busca implementar una solución tecnológica integral que modernice la operativa del centro técnico del club. La visión es centralizar la gestión de activos (bicicletas), usuarios (dueños y tutores) y servicios (seguros y formación) bajo un entorno seguro y eficiente que responda a los objetivos estratégicos de la organización.

2. Descripción del Proyecto

Desarrollo de una aplicación en lenguaje Java diseñada para gestionar el ciclo de vida de las bicicletas dentro del centro. El sistema permitirá el registro detallado de propiedad, la gestión de seguros de responsabilidad civil obligatorios y la administración de cursos de mantenimiento técnico para los socios.

3. Propósito

Establecer un marco de referencia estratégico y operativo que sustituya o mejore los procesos actuales, garantizando la trazabilidad de la propiedad familiar de las bicicletas y la correcta cobertura de riesgos mediante pólizas de seguro vinculadas.

4. Alcance

- Inclusión: Registro de bicicletas, gestión de dueños (adultos y menores), control de tutores legales, consulta de garantías en bases de datos externas de fabricantes, gestión de cursos (inscripción y superación) y registro de pólizas de seguro.

- Exclusión: El sistema no gestionará automáticamente la valoración de cuotas del club ni realizará el cobro de las mismas. Tampoco procesará transacciones financieras fuera de la visualización de costes de pólizas.

5. Objetivo General

Obtener un sistema de información que soporte los procesos del centro técnico con una base de datos de alta capacidad, garantizando tiempos de respuesta críticos durante el horario laboral y accesibilidad mediante protocolo seguro HTTPS.

6. Stakeholders Principales

- Comité de Dirección: Máximo responsable de la aprobación y seguimiento del Plan de Sistemas de Información (PSI).

- Directores de Usuarios: Responsables de las áreas funcionales del club ciclista.

- Departamento de Sistemas: Arquitecto, Administrador de BD y Soporte Técnico.

- Departamento de Desarrollo: Expertos en pruebas y Programadores (Senior/Junior).

- Socios del Club: Dueños adultos, menores y tutores legales.

- Asociación de Fabricantes: Proveedor externo de información de garantías.

7. Objetivos Específicos

- Permitir el alta concurrente de bicicletas vinculadas a múltiples dueños.

- Automatizar la validación de tutores legales para socios menores de edad.

- Integrar por protocolo HTTPS la consulta en línea de garantías con la base de datos externa.

- Controlar que todos los codueños de una bicicleta eléctrica tengan póliza vigente.

- Generar informes de costes medios de pólizas por marca y modelo.

8. Entregables Clave

Siguiendo la planificación de MÉTRICA v3, los productos mínimos son:

- Especificación de Requisitos del Sistema (ERS).

- Modelo Conceptual de Datos y Modelo de Casos de Uso.

- Prototipos no funcionales de la interfaz de usuario.

- Diseño Técnico y Plan de Pruebas.

- Documentación de Usuario y Plan de Implantación.

- Informe de Cierre y Acta de Aceptación Final.

9. Requisitos de Alto Nivel

- Técnicos: Desarrollo en Java, arquitectura para base de datos de gran tamaño y uso de herramientas de desarrollo avanzadas.

- Seguridad: Acceso exclusivo vía protocolo seguro HTTPS y control de integridad de datos.

- Rendimiento: Alta tasa de procesamiento de transacciones y tiempo de respuesta crítico en horario de oficina.

- Funcionales: Interfaz muy amigable para el usuario técnico.

10. Recursos

- Personal Interno: 1 Arquitecto de sistemas, 1 Administrador de BD, 1 Soporte técnico, 2 Expertos en pruebas, 2 Programadores senior y 3 Programadores junior.

- Presupuesto de Personal: Tarifas desde 50 €/h (Junior) hasta 80 €/h (Arquitecto/Senior).

- Infraestructura: Sala de reuniones (50 €/uso) y soporte para múltiples localizaciones del centro.

11. Programa (Cronograma)

- Inicio del Proyecto: 02 de junio de 2026.

- Hitos Mensuales: Reuniones de seguimiento el primer día laborable de cada mes.

- Disponibilidad: Jornada partida (09:00-14:00 y 15:00-18:00).

- Exclusiones: No se computan festivos locales (28 de enero, 1 y 2 de mayo, etc.) ni periodos de vacaciones (agosto y Navidad).

12. Riesgos

- Técnicos: Complejidad en la integración con la base de datos externa de fabricantes.

- Operativos: Indisponibilidad del personal clave durante periodos vacacionales extensos (agosto/Navidad).

- Rendimiento: Incumplimiento de los tiempos de respuesta críticos ante una carga alta de transacciones.

- Legales: Incumplimiento en la validación de seguros obligatorios para codueños.

13. Aprobación y Firmas

El documento requiere la aprobación formal para el inicio del proyecto:

| Rol | Nombre / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Comité de Dirección | _________________________ | //2026 |
| Jefe de Proyecto | _________________________ | //2026 |
| Director de Usuarios | _________________________ | //2026 |