Project Charter: Sistema de Gestión del Centro Técnico de Bicicletas

1. Visión General del Proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo e implantación de un sistema de información integral para la gestión de bicicletas, dueños y pólizas de un club ciclista. El sistema busca centralizar la operativa técnica, el control de garantías con entidades externas y la gestión de formación básica para los socios.

2. Descripción del Proyecto

El sistema se define como una solución interactiva en línea, desarrollada en Java, que gestiona el ciclo de vida de las bicicletas dentro del centro. Incluye el registro de usuarios (adultos y menores), la gestión de seguros de responsabilidad civil y la integración con bases de datos externas de fabricantes para la validación de garantías.

3. Propósito del Proyecto

El propósito es dotar al club ciclista de una herramienta ágil que permita optimizar la administración de sus activos y socios, asegurando que todas las bicicletas cuenten con la cobertura de seguro obligatoria y permitiendo al personal técnico realizar consultas de garantías y listados de inventario de forma eficiente.

4. Alcance del Proyecto

Incluye:

- Gestión de perfiles de dueños (adultos, menores y tutores).

- Inventario técnico de bicicletas y vinculación multipropiedad.

- Módulo de consulta externa de garantías.

- Gestión de pólizas de seguro (costes, condiciones y coberturas).

- Administración de cursos de formación y registro de superación para adultos.

- Generación de informes de costes y estadísticas por marca.

Exclusiones:

- Tratamiento automático de valoraciones para cuotas del club.

- Gestión económica de las cuotas de socios.

- Otras condiciones de rendimiento no especificadas en el horario laboral.

5. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implantar un sistema de gestión para el centro técnico que permita la operación en línea de los registros de bicicletas, dueños y seguros, cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad requeridos por la organización.

6. Stakeholders Principales

| Stakeholder | Rol / Relación |
| --- | --- |
| Club Ciclista | Cliente y propietario del sistema. |
| Dueños (Socios) | Usuarios finales indirectos y sujetos de la información (adultos y menores). |
| Personal Técnico | Usuarios principales del sistema. |
| Asociación de Fabricantes | Proveedor externo de datos de garantía. |
| Departamento de Desarrollo y Sistemas | Responsables de la ejecución y soporte. |

7. Objetivos Específicos

- Garantizar la integridad referencial entre dueños menores y sus tutores legales.

- Asegurar que cada bicicleta registrada cuente con una póliza de seguro vigente, especialmente en casos de co-dueños.

- Implementar una interfaz amigable que soporte tiempos de respuesta críticos durante el horario laboral.

- Establecer una arquitectura multi-localización para el despliegue en diversos centros.

8. Entregables Clave

Siguiendo los estándares de MÉTRICA v3, se identificarán los siguientes productos:

- Especificación de requisitos del sistema.

- Modelo de datos y Modelo de casos de uso.

- Prototipos de interfaz de usuario.

- Componentes software desarrollados en Java.

- Plan de pruebas y evidencias de verificación.

- Documentación de usuario y Plan de implantación.

9. Requisitos de Alto Nivel

- Funcionales: Altas, consultas y listados de bicicletas, dueños, seguros y cursos.

- Técnicos: Desarrollo en Java, uso de base de datos de gran volumen y acceso exclusivo vía protocolo HTTPS.

- Disponibilidad: Actualización de ficheros internos en línea de forma inmediata.

10. Recursos

Recursos Humanos (Internos y Externos):

- Sistemas: Arquitecto de sistemas, Administrador de BD y Soporte técnico.

- Desarrollo: Experto en pruebas, Programador Senior y Programador Junior.

- Consultoría: Posibilidad de contratación de un consultor externo para tareas especializadas.

Recursos Materiales:

- Entorno de desarrollo de alta capacidad y herramientas de desarrollo avanzadas.

- Infraestructura de hardware y software compatible con múltiples localizaciones.

- Sala de reuniones para seguimiento mensual.

11. Programa (Cronograma de Alto Nivel)

- Inicio del Proyecto: 2 de junio de 2026.

- Hito 1: Planificación e Inicio: Definición de responsables y alcance (Junio 2026).

- Hito 2: Identificación de Requisitos: Catálogo de requisitos y modelos de información.

- Hito 3: Diseño y Desarrollo: Diseño técnico y construcción de componentes.

- Hito 4: Pruebas e Implantación: Verificación, validación y despliegue.

- Hito 5: Cierre del Proyecto: Acta de aceptación e informe final.

12. Riesgos Principales

- Gestión y Coordinación: Dificultad en la sincronización de las reuniones mensuales obligatorias entre perfiles clave (Soporte, Arquitecto y Programador Senior).

- Recursos: Limitada disponibilidad del personal especializado para múltiples localizaciones simultáneas.

- Económicos: Desviación presupuestaria por la contratación de consultoría externa o gastos logísticos de salas y transporte.

- Planificación: Impacto en los plazos debido a la estricta política de festivos y periodos de vacaciones (verano y navidad).

- Alcance: Riesgo de ambigüedad en la integración con la base de datos externa de fabricantes.

13. Aprobación y Firmas

La formalización de este documento marca el inicio oficial del proyecto, comprometiendo los recursos y el apoyo de la dirección.

- Responsable del Proyecto (Desarrollo)

- Responsable de Sistemas

- Comité de Dirección (Club Ciclista)