| Área Obligatoria | Riesgos de la Opción A | ¿Cubierta? | Justificación Sencilla |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo y cronograma | R1, R2 | SÍ | Controla las vacaciones de verano en agosto y los horarios diarios. |
| Coste y presupuesto | R3 | SÍ | Evita el gasto extra innecesario en el consultor externo. |
| Alcance | R4 | SÍ | Asegura que se controle obligatoriamente el alta de tutores para menores. |
| Calidad | R5 | SÍ | Evita que el sistema falle por lentitud en consultas grandes. |
| Recursos humanos | R6 | SÍ | Asegura que el personal esté preparado para atender al club ciclista. |
| Recursos técnicos | R7 | SÍ | Revisa que las computadoras viejas del taller soporten Java. |
| Comunicación y seguimiento | R8 | SÍ | Garantiza las juntas presenciales del primer día del mes. |
| Riesgos externos | R7, R8 | SÍ | Controla los problemas con el espacio físico y el hardware del cliente. |
| Dependencias entre tareas | R9 | SÍ | Cuida que no se programe nada sin tener los papeles aprobados. |
| Disponibilidad de perfiles | R9 | SÍ | Monitorea que las firmas de diseño técnico se hagan a tiempo. |
| Sobrecarga de trabajo | R2 | SÍ | Evita retrasos por el límite estricto de horas diarias de la jornada. |
| Validación y aceptación | R6 | SÍ | Prepara las sesiones de formación de cara a la entrega formal. |
| Integración externa | R10 | SÍ | Maneja las caídas de internet del sistema ajeno de fabricantes. |
| Seguridad y tecnología | R5 | SÍ | Controla el rendimiento de la base de datos de tamaño alto. |