| ID | Nombre del riesgo | Descripción del riesgo | Categoría del riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Mitigación | Encargado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retraso en el cronograma | Las actividades del proyecto pueden retrasarse por una mala estimación de duración o por dependencias incorrectas entre tareas. | Programa | Alta | Alto | Alto | Revisar el cronograma, controlar hitos y actualizar la planificación. | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R02 | Sobrecarga del equipo técnico | Algunos perfiles técnicos pueden acumular demasiadas tareas, especialmente programadores, arquitecto de sistemas y administrador de base de datos. | Recursos humanos | Alta | Alto | Alto | Redistribuir tareas y revisar la asignación de recursos. | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R03 | Dependencia de perfiles clave | El proyecto depende de perfiles únicos, como el arquitecto de sistemas y el administrador de base de datos. | Recursos humanos | Media | Alto | Alto | Documentar decisiones técnicas y prever sustituciones. | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R04 | Requisitos incompletos | Los requisitos del sistema pueden no recoger correctamente todas las funciones necesarias para bicicletas, dueños, cursos, pólizas y garantías. | Alcance | Alta | Alto | Alto | Validar los requisitos con usuarios clave antes del diseño. | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R05 | Cambios de alcance | El cliente puede solicitar funcionalidades adicionales no previstas inicialmente. | Alcance | Media | Alto | Medio-Alto | Aplicar un procedimiento de control de cambios. | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R06 | Modelo de datos incorrecto | El modelo de datos puede no representar correctamente las relaciones entre bicicletas, dueños, menores, tutores y pólizas. | Técnico | Media | Alto | Alto | Revisar el modelo de datos y validar las relaciones. | Administrador BD | Abierto |
| R07 | Problemas de rendimiento | El sistema puede no responder de forma adecuada durante el horario laboral. | Calidad | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas de rendimiento antes de la implantación. | Experto en Pruebas | Abierto |
| R08 | Fallo de integración externa | La consulta a la base de datos externa de fabricantes puede fallar o no estar disponible. | Técnico | Media | Medio | Medio | Definir pruebas de integración y escenarios alternativos. | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R09 | Problemas de seguridad | El acceso mediante HTTPS puede estar mal configurado o no garantizar la seguridad necesaria. | Seguridad | Media | Alto | Alto | Revisar la configuración de seguridad y accesos. | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R10 | Pruebas insuficientes | Las pruebas pueden no cubrir todos los casos de uso del sistema. | Calidad | Media | Alto | Alto | Preparar un plan de pruebas completo. | Experto en Pruebas | Abierto |
| R11 | Problemas en la implantación | La implantación en varias localizaciones puede generar incidencias de configuración. | Implantación | Media | Medio | Medio | Preparar un plan de implantación y realizar comprobaciones previas. | Soporte Técnico | Abierto |
| R12 | Falta de aceptación formal | El cliente puede no firmar la aceptación si quedan errores o falta documentación. | Cierre | Media | Alto | Alto | Preparar evidencias, manuales y acta de aceptación. | Jefe de Proyecto | Abierto |