EDT / WBS del proyecto

Sistema de gestión de un centro técnico para bicicletas

1. Definición y especificación de requisitos

1.1 Análisis inicial del proyecto

1.1.1 Revisión del enunciado del proyecto
1.1.2 Revisión del Project Charter
1.1.3 Identificación de objetivos del sistema
1.1.4 Identificación de stakeholders principales
1.1.5 Delimitación inicial del alcance funcional y técnico

1.2 Identificación de requisitos funcionales

1.2.1 Requisitos de alta de bicicletas
1.2.2 Requisitos de alta de dueños adultos y menores
1.2.3 Requisitos de relación entre bicicletas y dueños
1.2.4 Requisitos de gestión de cursos de mantenimiento
1.2.5 Requisitos de registro de participantes en cursos
1.2.6 Requisitos de registro de superación de cursos
1.2.7 Requisitos de gestión de pólizas de seguro
1.2.8 Requisitos de consulta de bicicletas por marca
1.2.9 Requisitos de consulta externa de garantías de fabricantes
1.2.10 Requisitos de listados e informes del centro

1.3 Identificación de requisitos no funcionales

1.3.1 Requisitos de desarrollo en lenguaje Java
1.3.2 Requisitos de acceso mediante HTTPS
1.3.3 Requisitos de funcionamiento en línea e interactivo
1.3.4 Requisitos de actualización inmediata de datos
1.3.5 Requisitos de base de datos de tamaño alto
1.3.6 Requisitos de funcionamiento en múltiples localizaciones
1.3.7 Requisitos de tiempo de respuesta y procesamiento de transacciones
1.3.8 Requisitos de interfaz de usuario amigable

1.4 Análisis de restricciones y supuestos

1.4.1 Restricciones de calendario laboral
1.4.2 Restricciones de recursos disponibles
1.4.3 Restricciones de costes por perfil profesional
1.4.4 Restricciones de reuniones mensuales de seguimiento
1.4.5 Supuestos sobre disponibilidad de herramientas de desarrollo
1.4.6 Supuestos sobre acceso a la base de datos externa de fabricantes

1.5 Elaboración de la especificación de requisitos

1.5.1 Redacción de la especificación de requisitos del sistema
1.5.2 Revisión de requisitos con stakeholders
1.5.3 Validación de requisitos funcionales
1.5.4 Validación de requisitos no funcionales
1.5.5 Aprobación de la especificación de requisitos

Entregable principal:
1.E1 Especificación de requisitos del sistema.

2. Configuración tecnológica

2.1 Definición de la arquitectura tecnológica

2.1.1 Identificación del entorno tecnológico del sistema
2.1.2 Definición de arquitectura general de la aplicación
2.1.3 Definición del entorno Java
2.1.4 Definición del entorno de base de datos
2.1.5 Definición del entorno de comunicaciones HTTPS

2.2 Configuración de entornos de trabajo

2.2.1 Configuración del entorno de desarrollo
2.2.2 Configuración del entorno de pruebas
2.2.3 Configuración del entorno de preproducción
2.2.4 Configuración del entorno de producción
2.2.5 Verificación de compatibilidad entre entornos

2.3 Configuración de herramientas de desarrollo

2.3.1 Configuración de herramientas de programación Java
2.3.2 Configuración de herramientas de gestión de base de datos
2.3.3 Configuración de herramientas de control de versiones
2.3.4 Configuración de herramientas de pruebas
2.3.5 Configuración de herramientas de documentación

2.4 Configuración de seguridad y comunicaciones

2.4.1 Definición de acceso seguro mediante HTTPS
2.4.2 Configuración de certificados y parámetros de seguridad
2.4.3 Validación de acceso desde múltiples localizaciones
2.4.4 Revisión de requisitos mínimos de seguridad de conexión

2.5 Preparación de la base de datos

2.5.1 Definición preliminar de necesidades de almacenamiento
2.5.2 Preparación del entorno de base de datos
2.5.3 Configuración de permisos de acceso
2.5.4 Verificación inicial de rendimiento de la base de datos

Entregables principales:
2.E1 Entorno tecnológico configurado.
2.E2 Entorno Java preparado.
2.E3 Entorno de base de datos preparado.
2.E4 Acceso HTTPS configurado.

3. Plan del desarrollo del software

3.1 Planificación general del proyecto

3.1.1 Definición de fases principales del proyecto
3.1.2 Identificación de actividades principales
3.1.3 Identificación de hitos del proyecto
3.1.4 Definición del calendario laboral
3.1.5 Incorporación de festivos y periodos no laborables

3.2 Planificación de recursos

3.2.1 Identificación de perfiles disponibles
3.2.2 Asignación preliminar de recursos por actividad
3.2.3 Estimación de esfuerzo por perfil
3.2.4 Identificación de necesidades de consultor externo
3.2.5 Revisión de disponibilidad de recursos críticos

3.3 Planificación económica

3.3.1 Identificación de costes por hora de cada perfil
3.3.2 Estimación de costes de desarrollo
3.3.3 Estimación de costes de reuniones
3.3.4 Estimación de costes de sala y transporte
3.3.5 Elaboración del presupuesto inicial del proyecto

3.4 Planificación del cronograma

3.4.1 Definición de dependencias entre actividades
3.4.2 Estimación de duraciones
3.4.3 Elaboración del cronograma en MS Project
3.4.4 Identificación del camino crítico
3.4.5 Revisión de hitos principales

3.5 Gestión de seguimiento y control

3.5.1 Planificación de reuniones mensuales de seguimiento
3.5.2 Definición de informes de seguimiento
3.5.3 Definición de indicadores de avance
3.5.4 Identificación de riesgos de planificación
3.5.5 Revisión de sobreasignaciones de recursos
3.5.6 Ajuste de planificación para resolver sobreasignaciones

3.6 Plan de pruebas y aceptación

3.6.1 Definición de estrategia de pruebas
3.6.2 Definición de tipos de prueba
3.6.3 Definición de criterios de aceptación
3.6.4 Definición de evidencias de verificación y validación
3.6.5 Aprobación del plan de pruebas

Entregables principales:
3.E1 Plan de desarrollo del software.
3.E2 Cronograma del proyecto.
3.E3 Plan de recursos.
3.E4 Presupuesto estimado.
3.E5 Plan de seguimiento y control.
3.E6 Plan de pruebas.

4. Modelado del sistema

4.1 Modelado funcional

4.1.1 Identificación de actores del sistema
4.1.2 Definición de casos de uso de alta de bicicletas
4.1.3 Definición de casos de uso de alta de dueños
4.1.4 Definición de casos de uso de gestión de cursos
4.1.5 Definición de casos de uso de gestión de pólizas
4.1.6 Definición de casos de uso de consultas y listados
4.1.7 Definición de casos de uso de informes
4.1.8 Definición de caso de uso de consulta externa de garantías

4.2 Modelado de datos

4.2.1 Identificación de entidades principales
4.2.2 Modelado de entidad Bicicleta
4.2.3 Modelado de entidad Dueño
4.2.4 Modelado de relación adulto-menor-tutor
4.2.5 Modelado de relación bicicleta-dueño
4.2.6 Modelado de entidad Curso
4.2.7 Modelado de participación y superación de cursos
4.2.8 Modelado de entidad Póliza de seguro
4.2.9 Modelado de relación póliza-bicicleta-dueños cubiertos
4.2.10 Modelado de datos de consulta externa de fabricantes
4.2.11 Elaboración del modelo lógico de datos
4.2.12 Elaboración del modelo físico de datos

4.3 Modelado de procesos del sistema

4.3.1 Proceso de alta de bicicletas
4.3.2 Proceso de alta de dueños
4.3.3 Proceso de listado de bicicletas por marca
4.3.4 Proceso de consulta de garantías externas
4.3.5 Proceso de listado completo de bicicletas
4.3.6 Proceso de alta de cursos
4.3.7 Proceso de inscripción en cursos
4.3.8 Proceso de registro de superación de cursos
4.3.9 Proceso de registro de pólizas
4.3.10 Proceso de generación de informes

4.4 Diseño de prototipos no funcionales

4.4.1 Prototipo de pantalla de alta de bicicletas
4.4.2 Prototipo de pantalla de alta de dueños
4.4.3 Prototipo de pantalla de gestión de cursos
4.4.4 Prototipo de pantalla de gestión de pólizas
4.4.5 Prototipo de pantalla de consultas externas
4.4.6 Prototipo de pantalla de listados e informes
4.4.7 Revisión de usabilidad de prototipos

4.5 Diseño técnico del sistema

4.5.1 Diseño de arquitectura software
4.5.2 Diseño de módulos funcionales
4.5.3 Diseño de integración con base de datos interna
4.5.4 Diseño de integración con base de datos externa de fabricantes
4.5.5 Diseño de seguridad y acceso HTTPS
4.5.6 Diseño de rendimiento para operaciones críticas
4.5.7 Revisión y aprobación del diseño técnico

Entregables principales:
4.E1 Modelo de casos de uso.
4.E2 Modelo de datos.
4.E3 Modelo de procesos.
4.E4 Prototipos no funcionales de pantallas.
4.E5 Diseño técnico del sistema.

5. Implementación del sistema

5.1 Construcción de la base de datos

5.1.1 Creación de estructura de tablas
5.1.2 Implementación de relaciones entre entidades
5.1.3 Implementación de restricciones de integridad
5.1.4 Implementación de datos de prueba
5.1.5 Verificación técnica inicial de la base de datos

5.2 Desarrollo del módulo de gestión de bicicletas

5.2.1 Desarrollo de alta de bicicletas
5.2.2 Desarrollo de asociación de bicicletas con uno o varios dueños
5.2.3 Desarrollo de validación de dueños existentes
5.2.4 Desarrollo de mensajes ok/error de operación
5.2.5 Prueba técnica del módulo de bicicletas

5.3 Desarrollo del módulo de gestión de dueños

5.3.1 Desarrollo de alta de dueños adultos
5.3.2 Desarrollo de alta de menores sin DNI
5.3.3 Desarrollo de asignación de identificador de menor
5.3.4 Desarrollo de relación menor-tutor
5.3.5 Desarrollo de validación de tutor existente
5.3.6 Prueba técnica del módulo de dueños

5.4 Desarrollo del módulo de cursos

5.4.1 Desarrollo de alta de cursos
5.4.2 Desarrollo de registro de participantes adultos
5.4.3 Desarrollo de exclusión de menores en participación
5.4.4 Desarrollo de registro de superación de cursos
5.4.5 Desarrollo de validación de participante matriculado
5.4.6 Prueba técnica del módulo de cursos

5.5 Desarrollo del módulo de pólizas de seguro

5.5.1 Desarrollo de alta de pólizas
5.5.2 Desarrollo de registro de coste y condiciones
5.5.3 Desarrollo de asociación de pólizas con bicicletas
5.5.4 Desarrollo de asociación de pólizas con dueños mayores de edad
5.5.5 Desarrollo de validación de póliza obligatoria para codueños
5.5.6 Prueba técnica del módulo de pólizas

5.6 Desarrollo del módulo de consultas y listados

5.6.1 Desarrollo de listado de bicicletas por marca
5.6.2 Desarrollo de cálculo de total de bicicletas por marca
5.6.3 Desarrollo de cálculo de total de dueños asociados
5.6.4 Desarrollo de listado completo de bicicletas del centro
5.6.5 Desarrollo de visualización de información personal de dueños
5.6.6 Prueba técnica del módulo de consultas y listados

5.7 Desarrollo del módulo de integración con fabricantes

5.7.1 Desarrollo de conexión con base de datos externa
5.7.2 Desarrollo de consulta por DNI de dueño y marca
5.7.3 Desarrollo de recuperación de datos de garantía
5.7.4 Desarrollo de gestión de errores de conexión
5.7.5 Prueba técnica de integración externa

5.8 Desarrollo del módulo de informes

5.8.1 Desarrollo de informe de número de bicicletas por marca
5.8.2 Desarrollo de cálculo de coste medio de pólizas
5.8.3 Desarrollo de presentación de resultados del informe
5.8.4 Prueba técnica del módulo de informes

5.9 Desarrollo de la interfaz de usuario

5.9.1 Desarrollo de interfaz de alta de bicicletas
5.9.2 Desarrollo de interfaz de alta de dueños
5.9.3 Desarrollo de interfaz de cursos
5.9.4 Desarrollo de interfaz de pólizas
5.9.5 Desarrollo de interfaz de consultas externas
5.9.6 Desarrollo de interfaz de listados e informes
5.9.7 Revisión de amigabilidad de la interfaz

5.10 Integración de componentes software

5.10.1 Integración de módulos funcionales
5.10.2 Integración con base de datos interna
5.10.3 Integración con base de datos externa
5.10.4 Integración con acceso HTTPS
5.10.5 Revisión del sistema integrado

Entregables principales:
5.E1 Base de datos del sistema.
5.E2 Componentes software desarrollados.
5.E3 Módulo de gestión de bicicletas y dueños.
5.E4 Módulo de gestión de cursos.
5.E5 Módulo de gestión de pólizas.
5.E6 Módulo de consultas, listados e informes.
5.E7 Módulo de integración con base de datos externa de fabricantes.
5.E8 Interfaz de usuario mediante conexión HTTPS.
5.E9 Sistema software integrado.

6. Verificación y validación

6.1 Preparación de pruebas

6.1.1 Preparación del entorno de pruebas
6.1.2 Preparación de datos de prueba
6.1.3 Preparación de casos de prueba funcionales
6.1.4 Preparación de casos de prueba de integración
6.1.5 Preparación de casos de prueba de seguridad HTTPS
6.1.6 Preparación de casos de prueba de rendimiento

6.2 Ejecución de pruebas funcionales

6.2.1 Prueba de alta de bicicletas
6.2.2 Prueba de alta de dueños adultos
6.2.3 Prueba de alta de menores y tutores
6.2.4 Prueba de relación bicicleta-dueños
6.2.5 Prueba de gestión de cursos
6.2.6 Prueba de registro de participantes adultos
6.2.7 Prueba de registro de superación de cursos
6.2.8 Prueba de gestión de pólizas
6.2.9 Prueba de listados de bicicletas
6.2.10 Prueba de generación de informes

6.3 Ejecución de pruebas de integración

6.3.1 Prueba de integración entre módulos internos
6.3.2 Prueba de integración con base de datos interna
6.3.3 Prueba de integración con base de datos externa de fabricantes
6.3.4 Prueba de recuperación de garantías
6.3.5 Prueba de gestión de errores en integración externa

6.4 Ejecución de pruebas no funcionales

6.4.1 Prueba de acceso mediante HTTPS
6.4.2 Prueba de actualización inmediata de datos
6.4.3 Prueba de funcionamiento en línea
6.4.4 Prueba de uso desde múltiples localizaciones
6.4.5 Prueba de tiempo de respuesta
6.4.6 Prueba de tasa de procesamiento de transacciones
6.4.7 Prueba de usabilidad básica de la interfaz

6.5 Gestión de incidencias y correcciones

6.5.1 Registro de incidencias detectadas
6.5.2 Clasificación de incidencias por criticidad
6.5.3 Corrección de defectos funcionales
6.5.4 Corrección de defectos de integración
6.5.5 Corrección de defectos de rendimiento
6.5.6 Reejecución de pruebas afectadas

6.6 Validación del sistema

6.6.1 Revisión del cumplimiento de requisitos
6.6.2 Validación de entregables técnicos
6.6.3 Validación de entregables funcionales
6.6.4 Validación de documentación de usuario
6.6.5 Preparación del acta de aceptación
6.6.6 Aprobación de la validación del sistema

Entregables principales:
6.E1 Casos de prueba.
6.E2 Resultados de pruebas funcionales.
6.E3 Resultados de pruebas de integración.
6.E4 Resultados de pruebas no funcionales.
6.E5 Registro de incidencias.
6.E6 Evidencias de verificación y validación.
6.E7 Acta de aceptación.

7. Paso a producción

7.1 Preparación de la implantación

7.1.1 Elaboración del plan de implantación
7.1.2 Definición de actividades de despliegue
7.1.3 Definición de responsables de implantación
7.1.4 Preparación del entorno de producción
7.1.5 Preparación de datos iniciales de producción
7.1.6 Revisión de riesgos de implantación

7.2 Elaboración de documentación

7.2.1 Elaboración de documentación básica de usuario
7.2.2 Elaboración de guía de operación del sistema
7.2.3 Elaboración de guía de administración básica
7.2.4 Revisión de documentación con usuarios clave
7.2.5 Aprobación de documentación final

7.3 Formación de usuarios

7.3.1 Preparación de material de formación
7.3.2 Planificación de sesiones formativas
7.3.3 Formación sobre altas de bicicletas y dueños
7.3.4 Formación sobre cursos y pólizas
7.3.5 Formación sobre consultas, listados e informes
7.3.6 Recogida de dudas y ajustes menores

7.4 Implantación del sistema

7.4.1 Despliegue de la aplicación en producción
7.4.2 Configuración final de acceso HTTPS
7.4.3 Verificación de conexión con base de datos interna
7.4.4 Verificación de conexión con base de datos externa
7.4.5 Prueba de funcionamiento en producción
7.4.6 Confirmación de disponibilidad del sistema

7.5 Aceptación y cierre

7.5.1 Revisión final con el cliente
7.5.2 Firma del acta de aceptación
7.5.3 Recopilación de documentación final del proyecto
7.5.4 Elaboración del informe de cierre
7.5.5 Registro de lecciones aprendidas
7.5.6 Cierre administrativo del proyecto

Entregables principales:
7.E1 Plan de implantación.
7.E2 Documentación de usuario.
7.E3 Material de formación.
7.E4 Usuarios formados.
7.E5 Sistema implantado.
7.E6 Acta de aceptación firmada.
7.E7 Informe de cierre.

Resumen de entregables cubiertos por la EDT

| Entregable solicitado | Código en la EDT |
| --- | --- |
| Especificación de requisitos del sistema | 1.E1 |
| Modelo de datos | 4.E2 |
| Modelo de casos de uso | 4.E1 |
| Prototipos no funcionales de pantallas | 4.E4 |
| Diseño técnico | 4.E5 |
| Plan de pruebas | 3.E6 |
| Componentes software | 5.E2 |
| Evidencias de verificación y validación | 6.E6 |
| Documentación de usuario | 7.E2 |
| Plan de implantación | 7.E1 |
| Formación | 7.E4 |
| Acta de aceptación | 6.E7 / 7.E6 |
| Sistema implantado | 7.E5 |
| Informe de cierre | 7.E7 |
| Gestión de bicicletas y dueños | 5.E3 |
| Gestión de cursos | 5.E4 |
| Gestión de pólizas | 5.E5 |
| Consultas, listados e informes | 5.E6 |
| Integración con fabricantes | 5.E7 |
| Base de datos del sistema | 5.E1 |
| Interfaz HTTPS | 5.E8 |

Esta EDT está preparada para poder trasladarse después a MS Project, asignando a cada subactividad duración, dependencias, recursos, costes y calendario laboral.