Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

1. Definición y Especificación de Requisitos

- 1.1. Análisis de Necesidad y Alcance (PSI 1): Validación de objetivos del centro técnico.

- 1.2. Identificación y Catalogación de Requisitos (PSI 4):

  - 1.2.1. Requisitos funcionales (Altas, bajas, consultas de bicicletas y dueños).

  - 1.2.2. Requisitos de negocio (Gestión de cursos y pólizas de seguro).

- 1.3. Entrega de Especificación de Requisitos del Sistema (ERS): Documento formal de requisitos.

2. Configuración Tecnológica

- 2.1. Definición de la Arquitectura Tecnológica (PSI 7):

  - 2.1.1. Configuración del entorno de base de datos (BD de tamaño alto).

  - 2.1.2. Configuración del entorno de desarrollo Java y protocolos de seguridad (HTTPS).

- 2.2. Integración de Sistemas Externos:

  - 2.2.1. Definición de interfaz de conexión con la BD externa de fabricantes.

- 2.3. Entrega de Diseño Técnico: Documentación de la infraestructura y arquitectura física.

3. Plan del Desarrollo del Software

- 3.1. Definición y Organización del Plan (PSI 2):

  - 3.1.1. Definición del Plan de Trabajo y calendario (inicio 02/06/2026).

  - 3.1.2. Asignación de recursos (Arquitecto, Programadores, Especialistas en Pruebas).

- 3.2. Gestión y Seguimiento:

  - 3.2.1. Planificación de reuniones mensuales de seguimiento (primer día laborable).

  - 3.2.2. Gestión de presupuesto y costes (control de horas de perfiles senior/junior).

4. Modelado del Sistema

- 4.1. Diseño de Estructura de Datos (PSI 6):

  - 4.1.1. Entrega de Modelo de Datos: Diagrama Entidad/Relación (Bicis, Dueños, Tutores, Seguros).

- 4.2. Diseño Funcional:

  - 4.2.1. Entrega de Modelo de Casos de Uso: Definición de procesos interactivos.

  - 4.2.2. Entrega de Prototipos No Funcionales: Diseño de pantallas e interfaces de usuario.

5. Implementación del Sistema

- 5.1. Construcción de Módulos (Software):

  - 5.1.1. Desarrollo de módulos de gestión de bicicletas y pólizas en Java.

  - 5.1.2. Desarrollo de módulos de gestión de cursos y dueños/tutores.

- 5.2. Entrega de Componentes Software: Código fuente verificado y empaquetado del sistema.

- 5.3. Generación de Documentación de Usuario: Manuales de uso y administración.

6. Verificación y Validación

- 6.1. Planificación de Calidad:

  - 6.1.1. Entrega de Plan de Pruebas: Definición de pruebas unitarias, de integración y de sistema.

- 6.2. Ejecución de Pruebas y Control:

  - 6.2.1. Ejecución de pruebas de rendimiento (tasa de procesamiento crítica).

  - 6.2.2. Entrega de Evidencias de Verificación y Validación: Registro de resultados exitosos.

7. Paso a Producción

- 7.1. Despliegue e Instalación:

  - 7.1.1. Entrega de Plan de Implantación: Estrategia para las múltiples sedes.

  - 7.1.2. Instalación del Sistema Implantado en el entorno real.

- 7.2. Capacitación y Cierre:

  - 7.2.1. Entrega de Formación: Sesiones formativas para técnicos y personal del club.

  - 7.2.2. Entrega de Acta de Aceptación: Firma formal del patrocinador.

  - 7.2.3. Entrega de Informe de Cierre (PSI 9): Valoración final y lecciones aprendidas.

Resumen de Entregables Incluidos (conforme al Charter y Metodología):

- Especificación de Requisitos del Sistema.

- Diseño Técnico (Configuración Tecnológica).

- Modelo de Datos.

- Modelo de Casos de Uso.

- Prototipos No Funcionales de Pantallas.

- Componentes Software (Código Java).

- Documentación de Usuario.

- Plan de Pruebas.

- Evidencias de Verificación y Validación.

- Plan de Implantación.

- Formación (Material y registros).

- Sistema Implantado.

- Acta de Aceptación.

- Informe de Cierre del Proyecto.