Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

La EDT se organiza jerárquicamente en procesos (nivel 1), actividades (nivel 2) y subactividades/entregables (nivel 3).

1. Inicio y Definición del Proyecto (PSI 1 y PSI 2)

- 1.1. Análisis de Necesidad y Alcance

  - 1.1.1. Determinación de objetivos estratégicos del club ciclista.

  - 1.1.2. Identificación de factores críticos de éxito (ej. conectividad HTTPS).

- 1.2. Organización y Planificación

  - 1.2.1. Nombramiento de responsables (Jefe de Proyecto, Departamentos de Sistemas y Desarrollo).

  - 1.2.2. Definición del plan de trabajo y calendario (inicio 2 de junio de 2026).

2. Análisis de Requisitos e Información (PSI 3 y PSI 4)

- 2.1. Estudio de Información Relevante

  - 2.1.1. Análisis de base de datos externa de la asociación de fabricantes para garantías.

- 2.2. Identificación de Requisitos del Sistema

  - 2.2.1. Especificación de requisitos funcionales (altas, listados, gestión de cursos y pólizas).

  - 2.2.2. Especificación de requisitos técnicos (Java, base de datos de tamaño alto, protocolo HTTPS).

  - 2.2.3. Modelado de procesos de la organización y catálogo de requisitos.

3. Diseño del Sistema (PSI 6 y PSI 7)

- 3.1. Diseño del Modelo de Información

  - 3.1.1. Modelo de datos (entidades: bicicletas, dueños adultos/menores, tutores, pólizas, cursos).

  - 3.1.2. Modelo de casos de uso y prototipos no funcionales de pantallas.

- 3.2. Definición de la Arquitectura Tecnológica

  - 3.2.1. Diseño técnico del entorno en línea interactiva y base de datos.

  - 3.2.2. Selección de infraestructura tecnológica para múltiples localizaciones.

4. Desarrollo y Construcción

- 4.1. Generación de Componentes Software

  - 4.1.1. Desarrollo de módulos de gestión de bicicletas y dueños (Java).

  - 4.1.2. Desarrollo de módulo de cursos y pólizas de seguro.

  - 4.1.3. Implementación de la integración con la BD externa de fabricantes.

- 4.2. Documentación Técnica y de Usuario

  - 4.2.1. Elaboración del manual de usuario y documentación técnica.

5. Verificación, Validación e Implantación (PSI 8 y PSI 9)

- 5.1. Plan y Ejecución de Pruebas

  - 5.1.1. Elaboración del plan de pruebas y evidencias de verificación/validación.

- 5.2. Implantación y Formación

  - 5.2.1. Plan de implantación en múltiples sedes.

  - 5.2.2. Formación a técnicos del centro.

- 5.3. Cierre del Proyecto

  - 5.3.1. Acta de aceptación y sistema implantado.

  - 5.3.2. Informe de cierre y valoración final.

Apartados Clave para la Completitud del Proyecto

Para asegurar que el proyecto cumple con la métrica v3 y el enunciado, se deben considerar los siguientes puntos explicativos:

- Calendario Laboral Específico: La planificación debe excluir fines de semana y periodos festivos detallados (ej. Navidad del 24 de dic al 7 de ene, Semana Santa, agosto completo).

- Gestión de Recursos y Costes:

  - Asignación de perfiles (Arquitecto, Administrador BD, Programadores Senior/Junior, Soporte Técnico) con sus respectivos costes/hora.

  - Inclusión del consultor externo (100 €/h) si es necesario.

- Seguimiento Mensual: Planificación de reuniones el primer día laborable de cada mes, incluyendo costes de sala (50 €) y transporte (20 €).

- Requisitos de Seguridad y Rendimiento: El sistema debe operar bajo HTTPS, con actualización inmediata de ficheros y tiempo de respuesta crítico en horario laboral.

- Entregables Obligatorios: Deben generarse específicamente el modelo de datos, prototipos de pantalla, plan de pruebas, evidencias de validación y documentación de usuario.