Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

1. Definición y Especificación de Requisitos

- 1.1. Análisis de la Necesidad y Alcance (PSI 1): Determinar objetivos estratégicos y factores críticos de éxito.

- 1.2. Identificación de Requisitos (PSI 4):

  - 1.2.1. Estudio de procesos del centro técnico (altas, consultas, informes).

  - 1.2.2. Análisis de necesidades de información y catálogo de requisitos.

- 1.3. Especificación de Requisitos del Sistema: Documento formal con requisitos funcionales y técnicos (Java, HTTPS).

2. Configuración Tecnológica

- 2.1. Definición de la Arquitectura Tecnológica (PSI 7):

  - 2.1.1. Identificación de necesidades de infraestructura (servidores, red para múltiples localizaciones).

  - 2.1.2. Selección de la plataforma tecnológica y entorno de base de datos de tamaño alto.

- 2.2. Diseño Técnico: Especificación de la arquitectura de sistemas y seguridad del protocolo HTTPS.

3. Plan del Desarrollo del Software

- 3.1. Definición y Organización (PSI 2):

  - 3.1.1. Organización del equipo (Sistemas y Desarrollo) y asignación de roles.

  - 3.1.2. Definición del plan de trabajo, hitos y calendario de ejecución.

- 3.2. Gestión de Recursos y Costes: Presupuestación de horas según perfiles (80€/h Arquitecto, 50€/h Junior, etc.).

- 3.3. Plan de Seguimiento: Programación de reuniones mensuales (primer día laborable) y reserva de recursos.

4. Modelado del Sistema

- 4.1. Diseño del Modelo de Información (PSI 6):

  - 4.1.1. Modelo Entidad/Relación extendido (Bicicletas, Dueños, Tutores, Pólizas, Cursos).

  - 4.1.2. Diagrama de clases y modelo de datos físico.

- 4.2. Diseño de Interfaz y Procesos:

  - 4.2.1. Modelo de casos de uso.

  - 4.2.2. Prototipos no funcionales de pantallas (interfaz amigable).

5. Implementación del Sistema

- 5.1. Desarrollo de Componentes Software:

  - 5.1.1. Codificación en lenguaje Java de los módulos de gestión.

  - 5.1.2. Implementación de la conexión con la base de datos externa de fabricantes.

- 5.2. Generación de Documentación:

  - 5.2.1. Documentación técnica de desarrollo.

  - 5.2.2. Elaboración de la documentación básica de usuario.

6. Verificación y Validación

- 6.1. Planificación de Pruebas: Definición del plan de pruebas (unitarias, integración, sistema).

- 6.2. Ejecución y Evidencias:

  - 6.2.1. Pruebas de funcionalidad (validación de altas y listados).

  - 6.2.2. Pruebas de rendimiento (tasa de procesamiento crítica).

  - 6.2.3. Registro de evidencias de verificación y validación.

7. Paso a Producción

- 7.1. Plan de Implantación: Estrategia de despliegue en múltiples localizaciones.

- 7.2. Formación: Capacitación de los usuarios en el uso del nuevo sistema.

- 7.3. Cierre del Proyecto (PSI 9):

  - 7.3.1. Obtención del acta de aceptación formal por el club ciclista.

  - 7.3.2. Elaboración del informe de cierre del proyecto.

Notas Adicionales para la Planificación

- Calendario: El proyecto inicia el 2 de junio de 2026. Se deben respetar los periodos de no disponibilidad (Navidad, agosto, Semana Santa y festivos específicos) .

- Recursos Críticos: Asegurar la disponibilidad del consultor externo (100 €/h) para tareas especializadas según sea necesario.