1. Definición y Especificación de Requisitos

- 1.1. Análisis de necesidades del centro técnico

  - 1.1.1. Levantamiento de requisitos de gestión de bicicletas y dueños (adultos/menores).

  - 1.1.2. Requisitos de cursos de mantenimiento y pólizas de seguro.

  - 1.1.3. Especificación de integración con base de datos externa de fabricantes.

- 1.2. Elaboración de la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS)

- 1.3. Definición del modelo de casos de uso

  - 1.3.1. Casos de uso de gestión (Altas, Consultas, Listados).

  - 1.3.2. Casos de uso de formación y seguros.

2. Configuración Tecnológica

- 2.1. Diseño de la arquitectura técnica (Entorno Java)

  - 2.1.1. Configuración de protocolos de seguridad y conexión HTTPS.

- 2.2. Diseño y configuración del modelo de datos

  - 2.2.1. Definición de tablas para bicicletas, dueños y tutores.

  - 2.2.2. Diseño de persistencia para cursos y pólizas de seguro.

- 2.3. Preparación del entorno de base de datos de gran capacidad

3. Plan del Desarrollo del Software

- 3.1. Elaboración del plan de proyecto detallado (MS Project)

  - 3.1.1. Definición de tareas, dependencias e hitos.

  - 3.1.2. Asignación de recursos (Sistemas y Desarrollo).

- 3.2. Gestión de costes y estimación de esfuerzo

- 3.3. Planificación de reuniones de seguimiento mensual

4. Modelado del Sistema

- 4.1. Diseño técnico detallado

  - 4.1.1. Diseño de la interfaz de usuario amigable.

  - 4.1.2. Diseño de la integración con la API de la asociación de fabricantes.

- 4.2. Creación de prototipos no funcionales de pantallas

- 4.3. Elaboración del plan de pruebas detallado

5. Implementación del Sistema

- 5.1. Desarrollo de módulos de gestión principal

  - 5.1.1. Módulo de alta y gestión de bicicletas y dueños.

  - 5.1.2. Módulo de gestión de cursos y registro de participantes.

  - 5.1.3. Módulo de registro de pólizas de seguro y coberturas.

- 5.2. Desarrollo del módulo de consultas e informes

  - 5.2.1. Listados por marca y consulta de garantías externas.

  - 5.2.2. Generador de informes de costes medios de pólizas.

- 5.3. Generación de componentes software

6. Verificación y Validación

- 6.1. Ejecución del plan de pruebas (Testing)

- 6.2. Pruebas de integración con sistemas externos (Garantías)

- 6.3. Generación de evidencias de verificación y validación

- 6.4. Elaboración de la documentación de usuario final

7. Paso a Producción

- 7.1. Ejecución del plan de implantación

  - 7.1.1. Despliegue en múltiples localizaciones del centro.

- 7.2. Formación a técnicos y personal del club

- 7.3. Cierre del proyecto

  - 7.3.1. Obtención del acta de aceptación firmada.

  - 7.3.2. Entrega del sistema implantado y operativo.

  - 7.3.3. Elaboración del informe final de cierre de proyecto.