ChatGPT

A continuación tienes el Project Charter organizado exclusivamente con la estructura que has pedido, centrado en el documento de inicio/autorización del proyecto y no en otros artefactos como la EDT, el cronograma detallado o la matriz RACI.

Project Charter

Sistema de Gestión del Centro Técnico para Bicicletas

1. Visión general del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar e implantar un sistema de información para la gestión integral del centro técnico de un club ciclista. El sistema permitirá centralizar la información relativa a bicicletas, propietarios, menores y tutores, cursos de mantenimiento, pólizas de seguro, garantías externas de fabricantes e informes de gestión.

La solución se desarrollará en Java, funcionará en línea mediante conexión interactiva y deberá ser accesible únicamente mediante protocolo HTTPS. Además, deberá estar preparada para operar en múltiples localizaciones del centro técnico, manteniendo una actualización inmediata de la información y un rendimiento adecuado durante el horario laboral.

El planteamiento del Project Charter se alinea con MÉTRICA v3, especialmente con las actividades iniciales de definición del ámbito, objetivos, responsables, plan de trabajo y aprobación formal del proyecto.

2. Descripción del proyecto

El sistema dará soporte a las actividades principales del centro técnico relacionadas con la gestión de bicicletas y sus dueños. Permitirá registrar bicicletas, propietarios adultos y menores, tutores legales, cursos gratuitos de mantenimiento, participación y superación de cursos, pólizas de seguro de responsabilidad civil asociadas a bicicletas y dueños mayores de edad, así como consultas a una base de datos externa de fabricantes para verificar garantías.

También permitirá generar listados e informes, como el listado de bicicletas por marca, el listado completo de bicicletas del centro, la consulta de bicicletas inscritas en la base de fabricantes y el informe de número de bicicletas por marca junto con el coste medio de sus pólizas.

El proyecto incluye el desarrollo de la aplicación, el diseño de la base de datos, la definición de los casos de uso, la construcción de componentes software, la verificación y validación, la formación de usuarios, la implantación y la aceptación formal del sistema.

3. Propósito

El propósito del proyecto es dotar al centro técnico del club ciclista de una herramienta informática centralizada, segura y eficiente que permita gestionar sus operaciones principales de forma estructurada, reduciendo la dispersión de información y facilitando la consulta, actualización y explotación de los datos.

El sistema permitirá mejorar la trazabilidad de bicicletas, dueños, cursos, seguros y garantías, así como agilizar las tareas diarias del personal técnico mediante una aplicación en línea, accesible desde diferentes localizaciones y con actualización inmediata de los datos.

4. Alcance

4.1. Incluido en el alcance

El proyecto incluye:

- Desarrollo de una aplicación en Java para la gestión del centro técnico.

- Gestión de bicicletas registradas en el centro.

- Gestión de dueños adultos y menores.

- Asociación de menores con su padre, madre o tutor.

- Gestión de relaciones de propiedad múltiple entre dueños y bicicletas.

- Alta y gestión de cursos gratuitos de mantenimiento.

- Registro de participantes adultos en cursos.

- Registro de superación de cursos por parte de dueños adultos.

- Gestión de pólizas de seguro asociadas a bicicletas y dueños cubiertos.

- Consulta a la base de datos externa de fabricantes para verificar garantías.

- Generación de listados e informes definidos en el enunciado.

- Diseño de una base de datos de tamaño alto.

- Acceso seguro mediante HTTPS.

- Preparación del sistema para funcionar en múltiples localizaciones.

- Elaboración de documentación de usuario.

- Formación para la puesta en marcha.

- Implantación del sistema y aceptación formal.

4.2. Excluido del alcance

Quedan fuera del alcance del proyecto:

- Gestión automática de cuotas del club.

- Valoración automática de mejoras en cuotas por superación de cursos.

- Gestión económica completa del club ciclista.

- Desarrollo o mantenimiento de la base de datos externa de fabricantes.

- Automatización de reclamaciones económicas a fabricantes.

- Gestión avanzada de rendimiento no especificada en el enunciado, salvo la consideración de que el tiempo de respuesta y la tasa de transacciones son críticos.

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas, salvo que se defina posteriormente como ampliación del alcance.

5. Objetivo general

Desarrollar e implantar un sistema de información seguro, centralizado y operativo en múltiples localizaciones para gestionar las bicicletas, dueños, cursos, pólizas de seguro, consultas de garantía e informes del centro técnico de un club ciclista, garantizando la actualización inmediata de la información y el soporte a las operaciones principales del centro.

6. Stakeholders principales

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Interés principal |
| --- | --- | --- |
| Comité de Dirección / Dirección del club | Aprobación y patrocinio del proyecto | Disponer de un sistema fiable que mejore la gestión del centro técnico |
| Responsable del centro técnico | Usuario clave / propietario funcional | Asegurar que el sistema cubre las necesidades operativas del centro |
| Técnicos del centro | Usuarios finales | Registrar bicicletas, dueños, cursos, pólizas y consultar información |
| Dueños de bicicletas | Usuarios indirectos | Que sus datos, bicicletas, cursos y seguros estén correctamente gestionados |
| Padres o tutores de menores | Usuarios indirectos | Garantizar la correcta identificación y relación con menores registrados |
| Asociación de fabricantes | Sistema externo / entidad relacionada | Proporcionar información de garantías de bicicletas |
| Departamento de Sistemas | Equipo técnico de infraestructura | Definir arquitectura, base de datos, soporte y despliegue |
| Departamento de Desarrollo | Equipo constructor del sistema | Analizar, diseñar, programar, probar e implantar la aplicación |
| Jefe de Proyecto | Responsable de planificación y coordinación | Controlar alcance, plazos, recursos, riesgos y entregables |
| Consultor externo, si aplica | Apoyo especializado | Reforzar análisis, arquitectura, planificación o calidad del proyecto |

7. Objetivos específicos

- Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir de las necesidades del centro técnico.

- Diseñar un modelo de datos que permita representar bicicletas, dueños, menores, tutores, cursos, pólizas y garantías.

- Definir los casos de uso principales del sistema.

- Diseñar prototipos no funcionales de pantallas que permitan validar la interfaz con los usuarios.

- Desarrollar los componentes software necesarios en lenguaje Java.

- Implementar mecanismos de acceso seguro mediante HTTPS.

- Permitir la actualización inmediata de los datos internos del sistema.

- Preparar la aplicación para operar desde múltiples localizaciones del centro.

- Integrar la consulta a la base de datos externa de fabricantes.

- Verificar y validar que el sistema cumple los requisitos definidos.

- Elaborar la documentación de usuario necesaria.

- Formar a los usuarios principales del centro técnico.

- Implantar el sistema en el entorno previsto.

- Obtener la aceptación formal del sistema por parte de los responsables del proyecto.

8. Entregables clave

Los entregables principales del proyecto serán:

- Project Charter aprobado.

- Especificación de requisitos del sistema.

- Modelo de datos.

- Modelo de casos de uso.

- Prototipos no funcionales de pantallas.

- Diseño técnico del sistema.

- Plan de pruebas.

- Componentes software desarrollados.

- Evidencias de verificación y validación.

- Documentación de usuario.

- Plan de implantación.

- Material de formación.

- Sistema implantado.

- Acta de aceptación.

- Informe de cierre del proyecto.

Estos entregables se corresponden con los productos mínimos que el enunciado exige considerar en la planificación del proyecto.

9. Requisitos de alto nivel

9.1. Requisitos funcionales

El sistema deberá permitir:

- Alta de bicicletas.

- Alta de dueños adultos y menores.

- Asociación de bicicletas con uno o varios dueños.

- Asociación de menores con su tutor.

- Listado de bicicletas por marca.

- Consulta de bicicletas en la base externa de fabricantes.

- Listado completo de bicicletas del centro.

- Alta de cursos de mantenimiento.

- Registro de participantes adultos en cursos.

- Registro de superación de cursos.

- Registro de pólizas de seguro.

- Asociación de pólizas a bicicletas y dueños mayores de edad.

- Informe de número de bicicletas por marca y coste medio de pólizas.

9.2. Requisitos no funcionales

El sistema deberá cumplir los siguientes requisitos de alto nivel:

- Desarrollo en lenguaje Java.

- Acceso únicamente mediante protocolo HTTPS.

- Funcionamiento en línea e interactivo.

- Actualización inmediata de los datos internos.

- Base de datos de tamaño alto.

- Capacidad para operar en múltiples localizaciones.

- Tiempo de respuesta adecuado durante todo el horario laboral.

- Tasa de procesamiento de transacciones crítica para la operativa diaria.

- Interfaz de usuario amigable.

- Entornos de hardware y software similares en las distintas localizaciones.

- Uso alto de herramientas de desarrollo.

- Participación de analistas de alta capacidad.

10. Recursos

10.1. Recursos humanos disponibles

La empresa responsable del desarrollo cuenta con dos departamentos: Sistemas y Desarrollo.

| Departamento | Perfil | Disponibilidad | Coste/hora |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas | Arquitecto de sistemas | 1 | 80 €/h |
| Sistemas | Administrador de base de datos | 1 | 80 €/h |
| Sistemas | Soporte técnico | 1 | 70 €/h |
| Desarrollo | Experto en pruebas | 2 | 80 €/h |
| Desarrollo | Programador senior | 2 | 70 €/h |
| Desarrollo | Programador junior | 3 | 50 €/h |
| Externo | Consultor externo, si se requiere | Según necesidad | 100 €/h |

10.2. Recursos materiales y organizativos

El proyecto requerirá:

- Herramientas de desarrollo software.

- Entorno de base de datos.

- Entornos de pruebas.

- Infraestructura compatible con HTTPS.

- Sala para reuniones de seguimiento.

- Recursos de transporte asociados a reuniones.

- Documentación técnica y funcional del proyecto.

10.3. Reuniones de seguimiento

Se planificará una reunión de seguimiento de una hora el primer día laborable de cada mes. En cada reunión participarán, como mínimo, el soporte técnico, el arquitecto de sistemas y un programador senior. Cada reunión tendrá un coste adicional de sala de 50 € y un coste de transporte de 20 €, según el enunciado.

11. Programa

El proyecto comenzará el 2 de junio de 2026.

El horario de trabajo será de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, de lunes a viernes. No se trabajará sábados, domingos ni en los periodos festivos indicados en el enunciado, incluyendo Navidad, Semana Santa, vacaciones de verano, 1 y 2 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y 28 de enero.

A nivel de Project Charter, el programa se estructura en las siguientes fases de alto nivel:

| Fase | Descripción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inicio y organización | Confirmación de necesidad, alcance inicial, responsables y planificación general | Project Charter aprobado |
| Análisis de requisitos | Identificación y documentación de requisitos funcionales y no funcionales | Especificación de requisitos |
| Modelado del sistema | Definición del modelo de datos, casos de uso y prototipos | Modelos y prototipos validados |
| Diseño técnico | Definición de arquitectura, base de datos, componentes e integración externa | Diseño técnico aprobado |
| Construcción | Desarrollo de componentes software en Java | Sistema construido |
| Verificación y validación | Ejecución del plan de pruebas y generación de evidencias | Sistema verificado y validado |
| Implantación y formación | Puesta en marcha, formación y soporte inicial | Sistema implantado |
| Aceptación y cierre | Validación final, acta de aceptación e informe de cierre | Proyecto formalmente cerrado |

12. Riesgos

Los riesgos principales se orientan a la gestión del proyecto, la planificación, los recursos, la coordinación y el alcance, sin limitarse únicamente a aspectos técnicos del software.

| Riesgo | Tipo | Impacto potencial | Medida preventiva o de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición incompleta del alcance funcional | Alcance | Retrabajos, ampliaciones no previstas y retrasos | Validar requisitos con usuarios clave antes del diseño |
| Cambios frecuentes en los requisitos | Gestión del alcance | Incremento de plazo y coste | Establecer control formal de cambios |
| Disponibilidad limitada de usuarios expertos | Planificación | Retraso en análisis, validación de prototipos y aceptación | Reservar sesiones con antelación y confirmar responsables funcionales |
| Sobrecarga de perfiles críticos | Recursos | Cuellos de botella en arquitectura, base de datos o desarrollo | Planificar asignaciones realistas y prever apoyo del consultor externo |
| Dependencia excesiva del arquitecto de sistemas | Recursos | Retrasos en decisiones técnicas clave | Documentar decisiones y delegar tareas en perfiles de soporte |
| Coordinación insuficiente entre Sistemas y Desarrollo | Organización | Incompatibilidades entre diseño, infraestructura y despliegue | Reuniones de seguimiento y revisión conjunta de entregables |
| Estimaciones de esfuerzo poco realistas | Planificación | Desviaciones de plazo y presupuesto | Revisar estimaciones por fase y contrastarlas con perfiles técnicos |
| No considerar adecuadamente festivos y periodos no laborables | Planificación | Cronograma inviable | Integrar desde el inicio el calendario laboral del proyecto |
| Falta de control presupuestario | Coste | Incremento de coste por reuniones, recursos o consultoría externa | Seguimiento periódico del consumo de horas y costes indirectos |
| Retrasos en la validación de entregables | Gestión | Acumulación de trabajo pendiente y retraso en fases posteriores | Definir criterios de aceptación para cada entregable |
| Falta de implicación de la dirección | Gobernanza | Pérdida de prioridad organizativa y demoras en decisiones | Mantener aprobación formal y comunicación periódica |
| Formación insuficiente de usuarios | Implantación | Uso incorrecto del sistema y resistencia al cambio | Preparar documentación y sesiones prácticas de formación |
| Dependencia de la base de datos externa de fabricantes | Externo | Limitaciones en la consulta de garantías | Definir claramente el alcance de integración y escenarios de error |
| Riesgo de aceptación tardía del sistema | Cierre | Dificultad para cerrar formalmente el proyecto | Preparar acta de aceptación y evidencias de validación desde la fase de pruebas |

Este enfoque es coherente con MÉTRICA v3, que destaca la necesidad de considerar factores críticos de éxito, recursos, participación de responsables, planificación, seguimiento y aprobación formal, no solo aspectos tecnológicos.

13. Aprobación y firmas

La aprobación de este Project Charter autoriza el inicio formal del proyecto, confirma su propósito, alcance inicial, objetivos, recursos principales, restricciones generales y esquema de seguimiento.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto / Dirección del club |  |  |  |
| Responsable del centro técnico |  |  |  |
| Jefe de Proyecto |  |  |  |
| Responsable del Departamento de Sistemas |  |  |  |
| Responsable del Departamento de Desarrollo |  |  |  |
| Representante de usuarios clave |  |  |  |

Con la firma de este documento, las partes aceptan el inicio del proyecto y se comprometen a facilitar los recursos, la información y la participación necesarios para su correcta ejecución.

GEMINI

A continuación, presento el Project Charter del Sistema de Gestión del Centro Técnico, estructurado bajo el estándar solicitado e integrando los requisitos específicos de MÉTRICA v3 y los riesgos de gestión solicitados.

PROJECT CHARTER: SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTRO TÉCNICO

1. Visión General del Proyecto

Modernizar la gestión operativa del club ciclista mediante una plataforma tecnológica que centralice el control técnico de bicicletas, la seguridad jurídica de los socios y la capacitación técnica, asegurando un servicio ágil y profesional que refuerce la identidad del club.

2. Descripción del Proyecto

Desarrollo de una solución de software basada en tecnología Java para la administración de activos (bicicletas), usuarios (dueños/tutores) y servicios complementarios (seguros y cursos). El sistema interactuará con bases de datos externas de fabricantes para la validación de garantías y gestionará las particularidades de la multipropiedad familiar de bicicletas eléctricas.

3. Propósito

Establecer un sistema de información único y seguro que elimine la fragmentación de datos, garantice que toda bicicleta en circulación cuente con su póliza de seguro de responsabilidad civil vigente y facilite el acceso a la formación técnica para los socios.

4. Alcance

- Incluye: Registro de bicicletas (ID, marca, modelo, fechas), gestión de dueños (incluyendo menores y sus tutores), sistema de consultas a BD externa vía HTTPS, registro de asistencia y superación de cursos, y administración de pólizas de seguros.

- Excluye: Facturación automática de cuotas del club, pasarelas de pago para seguros y gestión de inventario de repuestos del taller.

5. Objetivo General

Diseñar e implantar un sistema de información integral para el centro técnico el 2 de junio de 2026, cumpliendo con los estándares de calidad de MÉTRICA v3 y operando bajo un entorno seguro y de alta disponibilidad.

6. Stakeholders Principales

- Comité de Dirección: Responsable de la aprobación final y recursos.

- Director de Usuarios: Representante del club ciclista y validador de requisitos.

- Equipo de Sistemas: Arquitecto de sistemas, Administrador de BD y Soporte técnico.

- Equipo de Desarrollo: Programadores (Senior/Junior) y Expertos en pruebas.

- Entidades Externas: Asociación de fabricantes (proveedor de datos de garantía) y Compañías de seguros.

7. Objetivos Específicos

- Lograr una integración 100% funcional con la BD externa de fabricantes mediante protocolo seguro.

- Asegurar que el 100% de los menores registrados estén vinculados a un tutor legal válido.

- Garantizar un tiempo de respuesta crítico en consultas durante el horario laboral (9:00 - 18:00).

- Generar informes automáticos de costes medios de pólizas para la toma de decisiones.

8. Entregables Clave

- Catálogo de Requisitos del Sistema (EVS 3).

- Modelo Conceptual de Datos y de Casos de Uso.

- Prototipos de interfaz de usuario.

- Plan de Pruebas y Evidencias de Verificación.

- Manuales de Usuario y Plan de Implantación.

- Acta de Aceptación e Informe de Cierre de Proyecto.

9. Requisitos de Alto Nivel

- Tecnológicos: Aplicación en Java, base de datos de gran capacidad, arquitectura cliente-servidor.

- Seguridad: Uso obligatorio de HTTPS e identificación única de usuarios.

- Disponibilidad: Operatividad total en horario comercial del club.

10. Recursos

- Humanos: 1 Arquitecto (80€/h), 1 Administrador BD (80€/h), 1 Soporte técnico (70€/h), 2 Expertos en pruebas (80€/h), 2 Programadores Senior (70€/h) y 3 Junior (50€/h).

- Materiales: Sala de reuniones (50€/uso), servicios de transporte (20€/sesión) y licencias de herramientas de desarrollo de alto nivel.

11. Programa (Cronograma Maestro)

- Fecha de Inicio: 2 de junio de 2026.

- Hitos: Reuniones de seguimiento el primer día laborable de cada mes.

- Calendario: Jornada laboral de 8 horas. No laborables: fines de semana, agosto completo, Navidad (24 dic - 7 ene) y festivos locales señalados.

12. Riesgos (Gestión y Planificación)

- Retrasos por Vacaciones: El cronograma es vulnerable debido al periodo de inactividad de agosto y Navidad, lo que podría desplazar la fecha de entrega final si no se gestionan bien las dependencias previas.

- Indisponibilidad de Perfiles Críticos: La dependencia de un único Arquitecto de Sistemas y un único Administrador de BD supone un cuello de botella si alguno causa baja.

- Desviación Presupuestaria: El uso intensivo de consultores externos (100€/h) para compensar retrasos puede agotar el presupuesto asignado antes de la fase de implantación.

- Conflictos de Agenda: La obligatoriedad de reuniones mensuales con perfiles senior puede generar retrasos en el desarrollo técnico si las sesiones se prolongan o no se coordinan eficazmente.

13. Aprobación y Firmas

| Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del Proyecto | __________________________ | ___ / ___ / 2026 |
| Gerente del Proyecto | __________________________ | ___ / ___ / 2026 |
| Responsable de Usuarios | __________________________ | ___ / ___ / 2026 |

COPILOT

Perfecto, a continuación te presento el Project Charter reorganizado con la estructura exacta que indicas, centrado exclusivamente en el Project Charter y con un apartado de riesgos claramente orientado a la gestión del proyecto, la planificación y los recursos, no solo a aspectos técnicos del software.

He mantenido un nivel de redacción adecuado a un trabajo académico universitario, claro y formal.

PROJECT CHARTER

Sistema de Gestión del Centro Técnico de Bicicletas

1. Visión general del proyecto

El proyecto tiene como finalidad desarrollar e implantar un sistema de información que permita gestionar de forma integral la actividad de un centro técnico de bicicletas de un club ciclista. El sistema dará soporte a la gestión de bicicletas, dueños, pólizas de seguro, cursos de formación y consultas externas de garantía, proporcionando una solución centralizada, segura y eficiente que mejore la operativa diaria del centro.

2. Descripción del proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación en lenguaje Java con acceso en línea e interactivo mediante protocolo HTTPS y con una base de datos de tamaño elevado. El sistema será utilizado por los técnicos del centro para realizar operaciones de alta, consulta, listado e informes. La solución deberá estar preparada para su uso en múltiples localizaciones del centro y asegurar un rendimiento adecuado durante todo el horario laboral.

3. Propósito del proyecto

El propósito del proyecto es proporcionar al centro técnico una herramienta informática que permita mejorar la gestión de la información, optimizar los procesos internos y facilitar la toma de decisiones, sustituyendo sistemas manuales o no integrados por una solución tecnológica fiable y estructurada.

4. Alcance del proyecto

Alcance incluido

- Desarrollo e implantación del sistema de gestión del centro técnico.

- Gestión de bicicletas, dueños (adultos y menores), pólizas de seguro y cursos.

- Consulta de garantías en una base de datos externa de fabricantes.

- Generación de listados e informes de apoyo a la gestión.

- Implantación del sistema y entrega al cliente.

Alcance excluido

- Gestión automatizada de cuotas del club.

- Toma de decisiones automáticas sobre beneficios derivados de cursos.

- Incorporación de funcionalidades no especificadas en el enunciado del sistema.

5. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implantar un sistema de información que permita gestionar de forma integral y segura el centro técnico de bicicletas, garantizando la disponibilidad, fiabilidad y accesibilidad de la información.

6. Stakeholders principales

- Cliente / Patrocinador: Dirección del centro técnico del club ciclista.

- Usuarios finales: Técnicos del centro.

- Proveedor del sistema: Empresa responsable del desarrollo.

- Equipo del proyecto: Departamentos de Sistemas y Desarrollo.

- Entidad externa: Asociación de fabricantes de bicicletas.

7. Objetivos específicos

- Facilitar la gestión de altas y consultas de bicicletas y dueños.

- Controlar las pólizas de seguro asociadas a bicicletas y dueños adultos.

- Registrar cursos y la superación de los mismos.

- Consultar información de garantías externas.

- Proporcionar informes operativos para la gestión del centro.

- Garantizar tiempos de respuesta adecuados durante el horario laboral.

8. Entregables clave

- Sistema software desarrollado e implantado.

- Base de datos operativa del centro.

- Funcionalidades de consulta e informes disponibles.

- Documentación asociada al sistema.

- Acta de aceptación del sistema por parte del cliente.

9. Requisitos de alto nivel

- Desarrollo del sistema en lenguaje Java.

- Acceso interactivo en línea con actualizaciones inmediatas.

- Uso obligatorio de protocolo HTTPS.

- Soporte para múltiples localizaciones.

- Alto rendimiento durante el horario laboral.

- Interfaz de usuario amigable.

10. Recursos

Recursos humanos

- Arquitecto de sistemas.

- Administrador de base de datos.

- Soporte técnico.

- Programadores senior y junior.

- Expertos en pruebas.

- Posible consultor externo.

Recursos materiales

- Infraestructura hardware y software.

- Base de datos del sistema.

- Salas para reuniones de seguimiento.

11. Programa

El proyecto se estructurará en hitos principales a alto nivel:

- Inicio del proyecto.

- Sistema diseñado.

- Sistema desarrollado.

- Sistema probado.

- Sistema implantado.

- Aceptación final.

- Cierre del proyecto.

12. Riesgos principales

Los principales riesgos del proyecto están relacionados con la gestión, planificación y recursos:

- Planificación inadecuada del proyecto, que puede provocar retrasos en los plazos previstos.

- Disponibilidad limitada de recursos clave, especialmente perfiles especializados como el arquitecto de sistemas o el administrador de base de datos.

- Sobrecarga del equipo de trabajo, debido a una asignación simultánea a otros proyectos.

- Cambios en los requisitos por parte del cliente, que afecten al alcance y al calendario del proyecto.

- Coordinación insuficiente entre departamentos, generando ineficiencias o duplicidades.

- Dependencia de terceros, como la base de datos externa de fabricantes.

- Riesgos económicos, derivados de una estimación inicial de costes insuficiente o del uso de recursos externos.

13. Aprobación y firmas

La aprobación de este Project Charter autoriza formalmente el inicio del proyecto y la asignación de los recursos necesarios para su ejecución.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Representante del cliente |  |  |  |
| Responsable del proveedor |  |  |  |

Si quieres, en el siguiente mensaje puedo:

- Ajustar el nivel de detalle a lo que suele pedir tu profesor.

- Simplificar o reforzar los riesgos para que encajen mejor en Métrica v3.

- Prepararte una versión lista para Word o PDF exactamente como se entrega en la asignatura.